中铁六物〔2014〕201号

关于发布《中铁六局集团有限公司

物资管理办法》的通知

集团公司所属各子分公司、指挥部:

为适应集团公司精细化管理、集约化管理和标准化建设, 加强物资管理工作，明确物资管理的职责、权限程序和流程，提升管理水平，现将修订后的《中铁六局集团有限公司物资管理办法》印发给你们，望各单位认真贯彻执行。原发《中铁六局集团有限公司物资管理办法》（中铁六机〔2010〕281号）同时废止。

中铁六局集团有限公司

2014年10月14日

中铁六局集团有限公司

物资管理办法

第一章  总则

第一条 为规范集团公司的物资管理工作，实现物资管理的标准化、集约化、精细化，保证物资供应准确及时、质量合格、价格合理，提高集团公司的整体效益，根据股份公司有关规定，结合集团公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司范围内施工生产和自身建设所需物资的管理。

第二章  机构职责与权限

第三条 集团公司各级单位应设立物资管理机构，履行本单位物资管理职责。集团公司设立物资管理部（以下简称集团公司物资部）；集团公司直属指挥部、项目部、处代局指挥部（以下简称指挥部）设立物资部门；各子分公司设立物资管理部门；项目部设立物机部。

第四条 各级物资管理部门的职责。

一、集团公司物资部是集团公司物资管理的归口部门。其主要职责：

1.贯彻执行国家、地方和股份公司有关物资管理的相关法律法规及规定，结合实际制定并完善集团公司物资管理办法及相关制度。

2.对集团公司所属各单位物资管理工作进行检查、监督、指导，组织或配合相关部门做好物资监察和廉政建设工作。

3.组织各单位开展物资集中采购或根据实际情况进行授权。

4.负责建立健全集团公司信息平台，发布并定期更新物资供方管理、价格管理、专家库、周转材料、废旧物资等信息。

5.建立集团公司电子商务采购平台，并负责培训推广，督导各级物资采购部门应用。

6.加强物资信息化建设，推广中国中铁物资管理软件、电子商务采购系统、项目成本管理系统、信息平台等软件在集团公司的应用。

7.组织开展物资成本分析工作，对问题突出的工程项目进行现场调查与核实。

8.组织本系统物资管理人员的专业培训。

9.负责物资系统的基础资料管理，收集、汇总、分析填报各种资料、报表。

二、指挥部物资管理部门职责：

1.根据集团公司及建设单位的物资管理文件，负责本工程物资管理的规划，制定本工程的物资管理办法。

2.对本工程各项目分部的物资管理工作进行指导、监督、检查。

3.负责本工程项目甲供物资需用计划的汇总、上报，组织对甲供物资的验收、分劈、调剂，协调甲供物资供应工作。

4.负责集团公司集采物资的计划汇总、上报，协助做好本工程主要物资的集中采购工作。组织本工程集采物资的供方评价。

5.做好工程物资成本管控工作，配合相关部门做好物资成本分析。

6.负责组织各项目分部物资管理人员的专业培训。

7.负责收集、汇总、分析、填报各种资料和报表。

三、子分公司物资管理部门职责：

1.依据集团公司的规定，制定本公司物资管理办法，并组织实施。

2.对本公司所属项目部的物资管理工作进行检查、监督、指导；配合相关部门开展本公司物资监察和廉政建设工作。

3.协助集团公司物资部或受其委托做好集团公司集采物资的集中采购工作;负责做好公司级集采物资的集中采购工作。

4.负责制定项目成本控制措施，并监督、指导实施。

5.负责周转材料及小型机具的购置、租赁及使用管理，建立本单位周转材料台帐，负责周转材料调剂，提高使用效率。

6.加强物资信息化建设，负责各项管理软件在本单位的应用。

7.组织开展本公司物资管理人员的培训工作。

8.负责收集、汇总、分析、填报各种资料和报表。

四、项目部物机部物资主要职责：

1.贯彻执行集团公司及本公司的物资管理办法，结合工程实际制订项目部的物资管理实施细则。

2.负责工程物资成本管理，做好物资核算和物资消耗统计工作，向相关部门提供物资核算数据。

3.负责甲供、集采物资采购（申请）计划表的提报和自采物资采购计划的编制及采购供应结算工作。

4.负责物资的催发、验收、储存、保管、发放等现场物资管理和物资仓储区域的标准化建设。

5.负责周转材料和小型机具使用的计划提报。

6.积极应用各项软件，及时、准确进行数据录入。

7.接受上级物资部门的业务培训，并负责对架子队、劳务分包方物资人员进行业务指导与培训。

8.负责收集、汇总、分析、填报各种资料、报表。

五、架子队材料员的岗位职责：

1.贯彻执行上级物资管理的规章制度，结合工程实际制订架子队物资管理实施细则。

2.根据物资需用计划表结合库存情况编制当月物资申请计划并报送项目部物机部。

3.负责物资的验收、保管、领用、盘点。

4.负责架子队物资消耗统计和物资核算工作。

5.负责周转材料和小型机具的使用、保管工作。

6.建立各项物资管理台账，负责物资内业资料整理和数据统计，及时准确填报各种资料、报表。

第三章  物资分类及采购权限

第五条 物资分类：甲供物资、集采物资和非集采物资。集采物资又分为集团公司集采物资和公司集采物资。

第六条 集采物资的确定原则

工程项目纳入物资集中采购的种类主要是构成工程主体结构的主要材料；通过大批量集中采购能够降低采购成本的辅助材料；可批量采购的地材、大型周转材料等。

具体可参见《集中采购物资种类范围》（见附件1）。

第七条 物资集中采购的权限划分（按工程项目划分）

一、集团公司物资集中采购范围

1.集团公司投资开发的各类项目；

2.集团公司牵头主导中标承建的工程项目（含海外项目国内采购部分）；

3.区域任务相对集中，具备区域集采条件的工程项目。

二、子分公司物资集中采购范围

1.自行投资开发的各类项目；

2.使用本单位资质中标承建的工程项目；

3.使用集团公司资质，自行主导中标承建的工程项目。

第八条 项目部负责非集采物资（即二三项料）的采购。

第四章 物资计划管理

第九条 物资计划编制与提报

一、物资需用计划

1.项目部工程部应在项目中标进场后15天内，依据施工图纸、实施性施工组织方案和规定的合理损耗系数提报《各工号主要物资需用数量明细表》，对各工号汇总后建立项目《主要物资需用限（定）额数量总计划表》，经项目部总工程师签字批准后交物机部，作为物资集中采购的依据。

2.项目部工程部根据月度施工计划、施工图纸、实施性施工组织方案和合理损耗系数提报各工号月度物资需用量计划表，经总工程师审核签字后交物机部，做为进料、发料的依据。

3.项目部物机部根据工程部提报的《各工号主要物资需用数量明细表》编制主要物资总量控制台账，报子分公司（指挥部）物资部，作为整个项目材料消耗的控制依据。

4.当有变更时，物机部根据工程部提供的变更通知及时调整《各工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资总量控制台账》。

5.用于抢险救灾、处理突发事件的物资，可根据现场情况先供应，事后由工程部补报物资需用计划。

二、物资申请计划

项目部物机部根据各工号物资月度需用量计划表结合库存情况编制主要物资月度采购（申请）计划表，经项目工程部长、财务部长审核，项目经理审批上报。按采购供应权限分别编制甲供、集团公司集采、公司集采主要物资月度采购（申请）计划表和钢轨、石化产品等有特殊规定的专项物资采购（申请）计划表。

三、物资采购计划

1．集团公司、子分公司物资部门根据上报的物资申请计划编制物资采购计划，经负责人批准后实施。

2．项目部物机部根据月度各工号物资需用数量明细表，结合库存情况，编制非集采物资《月度物资采购计划》经批准后实施。

- 物资采购管理

第十条 供方管理

1.所有物资供方均由集团公司物资管理部负责管理，建立统一的物资合格供方档案库和名册。

2.物资供方包括生产厂家、经销商、出租商三类，实行供应商供应物资目录制。严格限定准入供应商许可供应产品目录，物资采购部门不得向供方采购许可供应产品目录以外的物资。

3.供方实行评审准入制度，由子分公司、集团公司进行两级评审，合格后由集团公司物资部统一办理准入证，有效期为五年。准入证在有效期限内，每年进行年审。

4.合格供方实行动态管理。使用单位负责对供方进行动态考核和年审，具体考核和评审执行《中铁六局集团有限公司物资供方管理办法》（中铁六物〔2014〕200号）。

5.合格供方名册公布后，各单位要严格执行，所有采购活动必须在合格供方中进行，杜绝合格供方外采购。若合格供方不能满足需要时，应及时办理准入，成为合格供方。

6.经评审不合格的供方纳入《不合格供方名单》。《不合格供方名单》公布后，三年不得使用。

第十一条 物资采购形式

物资采购以“集采物资以区域招标采购、战略采购为主、竞争性谈判为辅；非集采物资以电子商务采购为主，以询质比价为辅”的形式进行。

1.战略采购是指物贸公司和子分公司物资分公司直接从结成长期战略伙伴的各类物资主要生产企业或其核心经销单位采购并配送至项目现场的物资采购供应组织方式，适用于需求规模大、市场价格相对透明的常用、大宗物资。

2.招标采购是指以集团公司、子分公司或项目部作为招标人，事先提出采购的条件和要求，邀请物资供方参加投标，然后按照规定的程序和标准选择供应商的物资采购方式。适用于多家生产的批量大、价值高的物资。

3.邀请采购是指以邀请函的形式邀请3个以上合格供方名录中的供方，通过开标、评标，综合考虑质量、信誉、售后服务等因素，确定供货单位。适用于时间紧和有一定采购批量的物资。

4.竞争性谈判是指邀请3个以上合格供方名录中的供方，以谈判的形式，可多轮竞价，选择价格合理，质量可靠的供方做为中标单位。适用于一般物资和技术复杂的设备。

5.电子商务采购含物资网上商城采购和网络竞价采购。

物资网上商城采购是指子分公司或项目部物资人员在中铁六局物资网（www.wm.crsg.com）进行产品比选，直接下采购订单，实现网络直采。

网络竞价采购是指将物资需求投放到大型电子商务平台上(如阿里巴巴中铁六局采购专区ztljwm.go.1688.com)，由潜在供应商在线进行报价，采购单位根据报价结果选择成交供应商的采购模式。

6.询质比价采购是指调查了解市场行情，比选3家以上供货单位书面报价，择优选定供方。适用于采购数量较少、额度较小、质量、价格易于控制的物资。

7. 单一来源物资采购是指只能从唯一或不足三家物资供应商进行采购的特定方式。适用于采购物资为供主拥有专利、独家制造或供应，无其它合适的替代产品；只能从特定供方处进行采购，才能满足相关政策要求的物资；只能从垄断性行业采购或供不应求的产品。

八、应急采购是指因抢险救灾、处理突发事件不能按照正常程序进行采购而采用简化程序进行采购的行为，适用于采购数量较少、额度不大、使用急的物资。

凡具备下列条件之一的物资，必须进行招标采购：

1.单一品种物资采购金额50万元以上的。

2.同类多品种物资采购金额100万元以上的。

第十二条 采购的实施

一、集团公司集采物资，根据物资种类和数量确定集中采购方式，利用中国中铁电子商务平台和集团公司采购平台开展物资采购业务。

二、子分公司集采物资必须在集团公司采购平台进行，及时提报计划，由集团公司物资部统一组织招标或竞争性谈判采购；不具备集采条件的经授权可委托子分公司。

三、非集采物资的采购供应原则上由项目物机部组织，子分公司另有规定的按其规定执行。

项目部采取竞争性谈判或询价采购等方式进行采购的，要妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。

第十三条 合同管理

一、物资采购（租赁）合同执行《集团公司合同管理办法》。合同格式必须使用集团公司公布的规范文本或政府推荐的合同范本，建立物资合同台帐和履约台帐，及时对履约情况进行记录。

二、物资采购部门签订合同的同时签订“物资采购(租赁)廉洁协议”（参考附件2）。

第六章  现场物资管理

第十四条 物资装卸、搬运

1.物资的装卸、搬运要文明作业，防止材料损坏。重型超大物资和设备作业时应有相应的保护措施。

2.搬运人员要认真执行操作规程，保护物资的标识和包装，防止造成遗撒、泄露、扬尘等环境污染，同时还要按规定使用劳动保护用品，防止有害的环境影响和事故的发生。

第十五条 物资验收管理

一、项目部要设专（兼）职物资验收人员，物资验收人员必须两人及以上共同验收，同时不得由采购人员兼任。对技术含量高的非通用物资，由物机部组织工程、安质等人员共同检验；劳保物资必须经同级安质部共同验收。各级物资部门应配备满足验证所需的计量设备、器具，条件具备的可通过视频监督物资验收过程。

二、物资验收原则：物资验收必须及时、准确，不得超过物资的验收时效或合同规定的验收时间。

三、物资验收时做到数量准确、质量合格、技术证件齐全，与采购（申请）计划及采购合同相一致，坚持“四核对”制度，核对相关凭证。物资凭证包括供货合同、发票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录等。

四、物资验收分为数量验收和质量验收，数量验收时应与供方共同清点，以实际数量签认；一般物资可只进行外观质量验收，需复试的物资由物资验收人员填写试验委托书，附材料质量证明书或合格证等技术证件交试验人员，并协助试验人员取样送检，试验室将试验报告及时反馈给物机部。所有需复试物资，试验合格后方可使用。

五、项目部应采取适当方式，加强对大堆料的数量验收，有效防止亏方或数量短缺。

六、验收结果的处理。

1.所有物资到场后必须及时填写《进场/入库物资验收登记簿》。

2.建立《物资送检台账》，对复试物资的试验委托书、技术证件的交接及时进行记录。

3.物资验收合格后及时与供方办理签认手续，点收入账。

4.进场后的物资，以料签或料牌做标识，标识大小和内容应按照《中国中铁六局集团有限公司企业视觉识别系统手册》9.30版式规定的样式制作，甲方有制作要求的按其办理。

5.验收不合格的物资要及时向供方反映并单独存放、妥善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，并及时填写“不合格物资清单”和质量争议及处置记录，做退换货处理。

第十六条 物资保管保养

1.根据物资的保管特性建立库房、料棚等必要的仓储设施。存储现场设立必要的安全防火设施、器材，保证物资安全。物资存储场地应干净整洁，物资堆码整齐有序，标识清楚。

2.露天存放物资，采取下垫上苫，不得放于低洼处。

3.管库员对贮存物资按集团公司《铁路物资保管技术规程》进行防护。

4.甲供物资应单独保管。

第十七条 物资入库管理

进库物资应数量准确、质量合格、技术证件齐全，应与采购计划及采购合同相一致，验收合格的物资应及时办理入库手续，填写“收料单”点收并登记物资收、发、存台帐入账。

第十八条 物资出库管理

1.库存物资按先进先出的原则进行发放。领发双方应对出库物资的数量、质量、相关凭证及技术资料进行签认，填写“发料单”和物资卡片。

对有保质期限要求的物资，应在保质期内投入使用。

2.项目部对架子队及分包队伍实行限（定）额领发料制度，项目部物机部按照月度需用计划对分包企业实行限（定）额控制，在物资限（定）额内按实际工程进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应，对施工用料进行动态管理，及时掌握物资消耗情况，严禁劳务企业偷工减料或将施工用料、剩余物资对外处理或销售。对于超限额部分要分析原因，明确责任，按合同约定执行。

3.建立有权领料人制度。项目部对架子队和外协队伍实行有权领料人制度，明确固定有权领料人，加强物资出库管理。

第十九条 物资调剂调拨：集团公司、子分公司、指挥部应分别建立积压物资信息平台，将相关信息及时予以公布，积极协调项目部间物资的调剂调拨，盘活资金。调出单位要保质保量按时发出，调入单位承担相关费用。

第二十条 物资盘点

一、集团公司物资部负责审核公司的季度物资库存表，与财务部进行对账。

二、公司负责审核项目部的月份物资盘点表；汇总项目部季度物资盘点表编制公司季度物资库存表，上报集团公司。

三、项目部应按照规定进行物资盘点，建立物资盘点制度。每月验工日对库房及现场原材料、在制品、半成品、未计价的半成品盘点进行一次盘点，盘点数量记入“物资盘点清单”，形成月份物资盘点表，及时与财务部门核对物资盘点金额，并由财务人员在盘点表上签字确认，并报公司备案。

子分公司、项目部要坚持“季度物资大清查”制度，做到按规定造册逐级上报清查结果。

第二十一条 信息化应用

子分公司、指挥部、项目部物机部应利用信息化管理软件（信息平台、中国中铁物资管理软件、项目成本管理软件、中国中铁鲁班电子商务系统等处理物资基础业务，及时录入物资管理软件，填制收、发料单，月末定期编制物资报表，与财务部按月进行对账处理。

第二十二条 周转材料管理

一、集团公司、子分公司、指挥部分别建立周转材料信息平台，定期公布相关信息，加强信息交流，提高周转材料利用率。子分公司于每月5日前报物资部，经筛选后进行信息发布。

二、有条件的子分公司可成立专业的周转材料管理机构，负责集中管理本公司的周转材料，采用内部租赁形式，统一调配、调拨。指挥部可根据施工生产进度对所管项目部的周转材料进行统一调剂使用。

三、周转材料的管理使用应遵循下列规定：

1.所有周转材料的采购或租赁，必须由项目部提出需用计划和解决方案，经子分公司物资部同意后按采购权限进行采购或租赁。周转材料根据使用时间采用优先租赁其次购买的原则、先内部调剂再外租的原则。

2.物机部应及时填写《周转材料收料单》点收入账，定期盘点，建立《周转材料台帐》做到账物相符，并与财务部对账。

3.项目部对周转材料统一协调调配，不同协作队伍间调配时应做好交接记录，未办理交接记录的由交料方负责周转材料的保管。

4.对于钢模板等大型周转材料应进行编号实行动态管理，交接记录要注明编号，在任务变动或工程完工时，应及时回收退场。

5.各子分公司应建立周转料摊销制度，确定合理的摊销比例，严禁少摊或不摊。每月填写周转材料摊销单进行摊销。

6.周转物资调拨，一律实行有偿调拨，调拨价格由双方按质协商确定，填写周转材料调拨单。

7.自有周转材料报废时，由所有权单位向公司物资部提出报废方案和鉴定意见，由公司物资部按相关规定办理。

第二十三条 工地剩余物资、废旧物资管理

一、集团公司、子分公司应分别制订工地剩余物资、废旧物资处理办法，建立工地剩余物资、废旧物资信息平台，定期公布相关信息。子分公司每月30日前报物资部，经筛选后进行信息发布。

二、子分公司成立工地剩余物资、废旧物资管理领导小组，负责项目部价值1万元以上废旧物资的处理工作，形成处理记录，处理所得收入及时入账，冲减工程成本，建立处理台帐并每月向集团公司物资部备案。

三、项目部工地剩余物资、废旧物资管理小组，负责本工程废旧物资、可利用物料和工地剩余物资的收集、保管、鉴定和提出初步处理方案。经公司审批后，按处理权限进行处理。项目部不得化整为零自行处理，否则给予局内通报，没收处理所得，涉及违纪违法行为交相关机构处理。

鼓励修旧利废、技术革新，合理利用、节约材料，降低材料费成本。项目部在二次利用工程剩余物资、废旧物资和可利用物料时必须做好相关记录，明确所用数量和用途。

第七章  物资核算与统计管理

第二十四条 各级单位都要重视物资消耗统计核算管理，建立健全物资成本分析制度，对物资成本情况进行分析与审核，规范物资成本管理。项目部和架子队要成立物资成本管理小组，按工号（核算单元）建立物资管理综合台帐，定期对已完工程量消耗的物资成本进行专题分析，并将物资成本核算纳入到项目部成本核算体系。

第二十五条 物资基础资料管理

一、集团公司要规范物资统计台账格式，指导、检查子分公司、项目部的物资基础资料管理。

二、指挥部、子分公司建立本单位甲供、集采物资的物资管理台账，指导、检查项目部的物资基础资料管理，审核项目部统计台账，指导项目部物资调差工作。

三、项目部建立健全各项物资管理台帐，建立《分工号限（定）额发料台账》、《分工号物资消耗台帐》、《物资收、发、存台账》、《混凝土设计、计划、消耗台账》、《混凝土原材管理台账》、《混凝土运输罐车检查记录台账》、《物资综合管理台账》；做好物资消耗统计、对比工作。

1．项目部、架子队要建立的“混凝土设计、计划、消耗台账”。物资人员及时核对灌筑记录，按部位对混凝土的设计量、计划量、消耗量进行统计对比，但对于钻孔桩等隐蔽工程应在单个工程完后立即进行统计对比，将对比情况及时通知现场负责人和技术负责人。

2．项目部物机部建立“单工号物资消耗台帐”，使物资消耗实现事先控制。

3．项目部物机部编制“月份材料动态明细表”，核算各工号的材料费支出，准确提报给工经部和财务部门。

4．项目部、架子队要建立工号（核算单元）“物资综合管理台账”。对班组或协作队伍的物资使用过程进行控制，实行全过程、全成本核算。依据月份完成工程量需用计划和核算部门的材料价格表及物资收、发料统计和物资盘点清单，对当期完成工程量应耗量与实际消耗量进行统计分析。

5．项目部物资部门建立甲供料统计台帐，重点做好预算价格与实际采购价格的对比，为索赔提供依据。

6．项目部和搅拌站建立“混凝土原材管理台账”。搅拌站物资员每天对原材收方单、混凝土消耗量按施工配合比推算出各项原材使用量、搅拌楼提供的当天各项原材的实际用量和出账数量（含损耗）进行统计和简单数据对比分析，填写《混凝土原材管理台帐》。

第二十六条 物资价格管理

一、集团公司物资部建立物资价格信息平台，收集指挥部、子分公司的价格信息，定期发布各施工区域主要物资的采购指导价格；组织物资招标采购，严控招标物资价格。

二、子分公司建立本单位物资价格信息平台，收集项目部价格报表，根据集团公司采购指导价格结合本单位实际编制主要物资采购限价，作为项目物资采购价格控制依据，并报送集团公司物资部备核；组织物资邀标采购或竞争性谈判采购，严控采购物资价格。

三、项目部严控物资采购价格，坚持集采挂网招标采购，零星物资网络竞价采购；参与集团公司、公司招（邀）标采购，审核物资的结算价格；每月进行建造合同价格、责任成本价格、造价信息价格、采购价格的分析，对于偏差数据，及时查明原因，制定改进措施，同时收集调差资料，做好调差准备。

第二十七条 物资数量管理

一、集团公司负责制订、发布主要物资消耗定额；审批项目主要物资损耗系数超标申请。

二、公司要负责编制、发布本单位不超过的集团公司规定的主要物资消耗定额；对项目部的超系数申请报告进行审核和现场调查。

三、项目部制定不超过公司规定的主要物资消耗系数，作为提报物资计划、签订劳务分包合同和物资消耗、考核的标准；以物资需用总计划作为物资总控依据，坚持按物资计划进行采购供应；严控验收、装卸、运输、保管、保养、发料、使用、盘点等环节的数量短缺，尤其是钢材、混凝土及原材的管理。

第二十八条 健全物资成本分析制度

一、架子队应最少半月对各班组的物资成本、主要物资消耗的节超情况进行分析，查找原因，制订有效的改进措施，落实责任，对分析结果形成当期物资成本分析报告（见附件3）报送项目部，其中对于钻孔桩等隐蔽工程应及时进行节超分析。

二、项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，每月组织进行物资成本分析会议。每月末由项目经理组织相关部门进行单工号的物资成本分析，详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，重点要做好预算数量与设计数量的对比（积累索赔依据）、应耗数量与实耗数量的对比、预算价格与实际采购价格等的对比分析，以此作为对分包方用主要材料消耗月度核算、定期考核的依据；分析节超原因，提出改进措施，对因分包队伍原因造成的超耗必须在当月验工结算中予以扣罚，形成当月物资成本分析报告，于次月2日前报送公司和指挥部物资部。

同时，做好甲供料的实际需用量、单价与甲供料中标合同的数量、单价的对比分析，相关资料及时上报甲方。

三、指挥部、子分公司物资成本管理领导小组，每月5日前召开物资成本专项分析会议，对项目部物资管理台账和月份物资成本分析报告进行审核。对节超数据及原因进行分析，督导、指导项目部制定纠偏措施，监督落实，形成指挥部、子分公司月份物资成本分析报告与整理后的各项目部综合管理台帐，于每月10日前报集团公司物资部。同时每季度根据所管项目部的物资成本分析情况形成本单位的季度物资成本管理报告报送集团公司物资部。

四、集团公司每季度初组织相关部门和各指挥部、子分公司物资部门召开物资成本专项分析会议，对各单位的物资成本管理情况进行分析。会议分析情况形成情况通报在全集团公司通报。

第二十九条 报表填报

子分公司物资部门汇总填报的“建筑企业主要经营指标”于每月28日前报送物资部；“在建项目物资集中采购供应情况表”于每月23日前报送；指挥部、子分公司物资部门汇总填报的“物资进料消耗库存统计表”于6月、12月的23日前报送。

第八章  分包工程物资管理

第三十条 严禁劳务企业自行采购工程实体物资，不影响施工安全和工程质量的零星辅助材料经子分公司批准后可由劳务分包方自行采购供应。

第三十一条 分包合同中应明确项目部和分包方的采购供应范围，分包合同后面要附项目部提供材料清单，主要内容包含：物资名称、规格、数量、损耗系数。对剩余物资的回收、废旧物资及超耗处理等都要有明确要求。项目部物资人员须参与分包合同的订立，掌握分包合同中关于物资方面的有关规定，并实施控制。

第三十二条 项目部、架子队要加强对分包方提供的周转材料的验收，确保使用安全。

第三十三条 现场物资的仓储设施、现场物资的堆码存放、标识应满足项目部的要求，物资保管保养由分包方负责。

第三十四条 项目部、架子队每月对分包方的物资管理、采购供应、消耗工作进行检查，分包方要积极配合。对于发现的问题立即进行整改，并反馈给检查方。

第九章  物资检查与考核

第三十五条 各级物资管理部门要重视检查与考核，实行“层层检查、层层考核”和“月度检查，季度考核”。

对于集团公司物资部等上级单位检查中发现的问题，指挥部和子分公司应高度重视，按要求立即整改，并将整改到位资料和整改报告书面报送集团公司物资部。

第三十六条 集团公司物资部每季度对指挥部、分子公司进行全面考核。

第三十七条 指挥部、子分公司对项目部要定期检查，每季度检查一遍，形成书面记录，明确存在问题和优点，并监督项目部整改和复查，季末编写检查通报交物资部备案，集团公司物资部抽查检查效果。各指挥部、子分公司还要组织专项检查，专项检查要有规定的内容，有针对性。

第十章  附  则

第三十八条 本办法中所列表格以物资管理软件表格为准。

第三十九条 本办法自公布之日起实行，原发《中铁六局集团有限公司物资管理办法》（中铁六程〔2010〕281号）同时废止。

第四十条 本办法由集团公司物资管理部负责解释。

附件：1.集中采购物资范围种类

2.物资采购租赁廉洁协议

3.物资成本分析报告

附件1

集中采购物资范围种类

1.金属材料及金属材料制品：圆钢、盘条、螺纹钢、预应力钢绞线、锚具、扁钢、工钢、槽钢、角钢、钢板、无缝管、焊管、镀锌焊管、波纹管、声测管。

2.非金属材料：木材、各种水泥、粉煤灰、矿粉、商品混凝土、混凝土外加剂、道碴、砂子、碎石、土工格栅、土工布、土工格室、混凝土管、混凝土电杆、硫磺、膨胀剂、爆破器材、防水材料、塑钢、石材、柴油。

3.线上料:钢轨、异型钢轨、胶接绝缘接头、道岔、道岔配件、鱼尾板、异型鱼尾板、绝缘鱼尾板、鱼尾螺栓、绝缘鱼尾螺栓、弹簧垫圈、防松垫圈、平垫圈、铁垫板、普通道钉、防爬器、轨距杆、绝缘轨距杆、油普枕、油岔枕、钢筋混凝土枕、弹条、轨距挡板、螺纹道钉、挡板座、橡胶垫板、铁座、中间扣板、接头扣板、轨撑、防水衬垫、道岔用塑料垫板、护轨扣件、桥梁、桥梁支座、声屏障、音屏障。

4.机电产品:电动单/双梁起重机、电梯、工业锅炉、电力变压器、配电箱、箱式变电站、控制电缆、水处理设备、气体压缩机、压缩气容器、高/低压开关柜、钢芯铝绞线、电力电缆、高压电瓷制品、玻璃钢电缆槽、电动机、高压阀门、风机、架线金具。

5.灯塔、桥、柱、高杆产品：SDT升降式投光灯塔、带避雷针式投光灯塔、高杆灯塔、铁路站场照明灯桥、站台折臂杆（站台灯柱）、高压钠灯、金卤灯、隧道灯等照明灯具、通信铁塔、微波塔、避雷针塔、接触网钢支柱、牵变电架构、硬横梁。

6.新购大型周转材料。

7.甲方授权采购的甲供物资。

8.集中采购物资范围根据集团公司实际情况可适度调整。

附件2

物资采购（租赁）廉洁协议

甲方：

乙方：

为加强物资采购工作党风廉政建设，防止采购违纪违法案件发生，甲乙双方签订《物资采购（租赁）廉洁协议》。

1、甲乙双方不得以任何理由或借口，赠送或接受合同规定以外的礼金、有价证券和物品等；不以任何理由或借口提供或接受各类服务性消费。如有违反，甲方将乙方列入中铁六局集团有限公司不合格供方名单，并终止合同。

2、甲方人员向乙方索贿的，乙方应积极向甲方纪检部门或主管部门检举，经查实认定的，给予乙方人员奖励；乙方贿赂甲方人员，被纪检监察部门、检察机关立案查处的，甲方有权终止采购合同，由此使甲方造成的损失以及所发生的一切费用均由乙方承担，可在保证金或货款中扣除。

3、《廉洁协议》与《采购(租赁)合同》应同时签订,此协议自签订之日起生效，随《采购(租赁)合同》一起终止。

甲方单位(公章)：               乙方单位(公章)：

甲方代表：                     乙方代表：

年   月  日                      年   月  日

附件3

物资成本分析报告

一、概述

1.各类项目主要物资的组织供应方式

2.本期工程主要物资计划及供应数据

3.本期完成的实物工作量（文字说明）。

4.物资成本支出情况：本期消耗的主要材料数量及金额（文字说明，应与实物工作量相对应）。

二、物资消耗成本分析：主要针对对当期消耗成本影响较大的一些主要材料的节超情况进行分析和说明，并附《物资管理台账》。

三、物资收支盈亏分析：针对主要物资的验工收入（含调差收入）与消耗支出金额的节超情况进行分析和说明。

四、材料采购成本分析：主要分析当期市场价格的变动情况相对于基期所制定的材料责任成本价格的影响程度。

五、运输费用的影响：主要分析运输费用的变化所带来的影响。

六、物资成本控制中存在的问题。

七、采取的措施及提出的建议。

八、附当期物资管理台账。

抄 送：集团公司领导，各部门。

中铁六局集团有限公司办公室              2014年10月14日印发