内部资料

注意保管

中国中铁简报

# 第76期

| 中国中铁股份有限公司总裁办公室 |  |
| --- | --- |
| 中共中国中铁股份有限公司委员会办公室 | 2014年10月31日 |

中铁六局强化物资管理的主要做法

2014年，中铁六局集团全面落实股份公司深化企业改革、推行项目精细化管理等一系列重大举措，从企业实际出发，将物资管理作为深化改革的突破口和强化管理的切入口，以“整体集中管控+实体经营运作+总体收益共享”为主抓手，充分发挥后发优势，推进管理创新，促进降本增效，全面加强物资管理工作，今年前三季度完成集采供应额57.06亿元，集采率92%，降采率5.46%，为企业创造直接经济效益3.12亿元，仅局物贸公司今年以来累计向子分公司让利2400万元，降采收益创同行业先进水平。他们的主要做法是：

一、转思路，建体系，强队伍，实现理念创新与机制创新双融合

转思路。一是以“转”促增长。年初以来，通过内部调研和外部对标，集团公司领导班子经过认真研究，提出物资工作必须转变思路、创新管理、后来居上，紧紧抓住“集团经营优势、法人直接管控、全程后台管理”这一重点任务，大力推进“整体集中管控+实体经营运作+总体收益共享”为主要内容的物资系统集约化管理，全面推行物资管理的“采购集中、资金集中、管理集中、供应集中、核算集中”，强化物资系统整体功能建设，强化上下层级联动和横向系统协作，全面实施物资“计采供管用算”全流程化的精细管理和效益管控，以“精加工、深挖潜”来创造企业新经济增长点。二是以“转”促突破。集团公司将规范物资管理作为深化企业改革的重要突破口，借鉴各兄弟单位的成熟经验，充分发挥企业后发优势，大力推进了“两个转变”，实现采购主体从项目部向两级物贸公司转变，采购对象逐步从供应商向物资生产企业转变，围绕集中采购、电子商务、现场管理等关键环节修订制度和再造流程，落实企业各层级和各系统的物资管控职责，彻底解决过去物资管理中“久治不愈”的“顽疾”和“乱象”，将物资工作的“小进”演进为企业整体的“大进”。三是以“转”促提升。集团公司把物资集约化管理作为一项系统工程来抓，将物资工作列为各级“一把手”工程，全面落实股份公司项目精细化管理的各项要求，建立“红线”制度，对物资系统的全年主要指标进行了量化，加大了刚性管控的力度；从集中采购管理上，明确了采购权限和采购流程；从物资消耗管理上，出台了物资消耗控制系数，严控物资超耗，堵塞管理漏洞。通过一系列措施的落地生根，真正补强物资管理这一企业经营和项目管理的短板，以此带动企业和项目管理的整体提升。

建体系。一是健全管理体系。为加强系统管理，集团公司重新成立了物资管理部，子分公司和项目部也均相应成立了专门的物资管理部门，并在架子队设立了材料员岗位，突出集团公司、子分公司的管理、监督职能，强化项目部、架子队的控制、执行职能，完善了“集团公司-子分公司（指挥部）-项目部-架子队”四级管理架构。二是推进实体运作。为加快融入市场，中铁六局挂牌成立了物资工贸公司，各子分公司成立物资分公司。局物贸公司在各区域和项目成立了办事处，负责物资供应、服务现场；处物资分公司在各项目部设立供应站，形成了“局物贸公司-处物资分公司-项目部采供站”的三级供应架构。三是健全制度体系。结合物资系统管理的要求，先后制定了物资管理、主要物资集中采购、供方管理、成本管理、仓储管理、周转材料管理、废旧物资管理、钢轨管理、油品管理、质量控制等13个管理办法，构建了企业物资管理全流程的制度管理体系。四是优化管理流程。根据股份公司开展精细化管理的要求，在股份公司8项物资管理流程的基础上，结合企业管理实际，增订了物资供应商管理、项目二三项料管理、项目材料结算管理、项目物资采购合同管理、主要物资采购限价等管理流程，进一步丰富了企业物资管理流程体系。五是完善考核体系。重新修订了物资工作考核管理制度，分解下达管理指标、集采指标、网络竞价指标，增大了基层物资工作考核分值，并进一步加大了日常检查频次，强化了对物资工作的量化考核评价。

强队伍。一是配强力量。针对物资系统人员少，整体业务素质偏低的现状，集团公司不断优化物资系统人员结构，从集团公司、子分公司和项目部三个层面，调整增加了128名物资、技术、核算等专业人员充实到物资系统，目前全局共有物资管理人员934人，基本满足管理需要。二是加强培训。大力推行持证上岗制度，今年以来先后举办了3期大规模的物资管理知识专业培训，通过组织专业技能和信息管理软件考试，共计180多人通过考试取得了证书。特别是强化了持证人员的“跟踪考查”，将精细化管理知识作为跟踪考查的重点，以“四不两直”的方式开展不定期抽查，对检查不及格的人员一律“收证”。三是试点探索。探索推行了物资管理人员派遣制，在北京铁建、太原铁建等公司开展了项目物资人员由公司直接派遣的试点工作，派遣人员人事关系在公司，工作在项目部，提高了对项目部的物资管控力度，确保了物资人员执业的独立性。

二、抓集采，保供应，优服务，实现降本提质与保障生产双目标

抓集采。一是物资集中采购。集团公司确立了“价格最优、质量最优、服务最优”的三优原则，明确了主要物资的集采权限和集采品种，取消了项目部主要物资采购权，突出了采购计划和采购行为的集中。集团公司重点对新开铁路项目进行集采供应，利用中国中铁电子商务平台对钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具等主要材料，实行区域物资集中挂网招标采购。子分公司利用中铁六局物资集中采购平台，对地材地料及大宗集采物资开展采购工作。二是网络竞价采购。通过与阿里巴巴网站合作，集团公司开辟了“中铁六局采购专区”，各子分公司建立了网络竞价采购专项账户，大力推进了一般物资网络竞价采购，解决传统采购方式中市场信息匮乏、采购效率和透明度不高等问题。截止10月份，实现网络采购询价668次，成交额2363万元，覆盖112个工程项目，采购成本降低约600余万元。三是构建企业物资商城。为推动电子商务的开展，创新采购模式，提高采购效率，开发上线了“中铁六局物资网”，重点构建了“中铁六局物资商城”，分设金属、非金属、电工器材、轨道料具、综合商贸五个专区，招募供应商116个，产品179种，形成了“外接市场、内接项目”的采购电子商务系统，做到了“产品专业、对口服务、种类相关、配送到位”。

保供应。一是门槛管理。集团公司制定了物资供应商考核管理办法，建立了物资供应商准入制度，定期发布各类物资供应商合格名录。对于获取好评的供应商，在后续物资集中招标采购中，同等条件下给予优先准入等待遇；对于一般的供应商，有针对性地限制其参与某一区域或者某类物资投标；对不合格的坚决予以清退。今年，集团公司共考核确定供应商610家。二是战略合作。加快了与主要物资生产厂的战略合作步伐，先后与河北钢铁、石横钢铁、天皓水泥、冀东水泥等27家单位签订了战略合作协议，争取了最优惠的采购价格，形成了较为稳定的供应渠道，缓解了当期资金筹措压力，目前钢材直采率41 %，水泥直采率86%。三是质量管控。通过强化进场物资的实验检测，突出对物资供应的质量检查，强化对原材料的检测频次，对发现供应存在物资质量有较大问题的，实行一票否决制，目前已将5家供应商划入“黑名单”。

优服务。一是服务生产。集团公司建立了“供应协调”机制，每季召开供应服务协调会，征求项目意见，协调各种关系，解决实际问题，及时化解现场和材料供应商的各种纠纷，并针对不同的管理模式和不同的项目需求制定完善的配送方案，提供个性化的服务方案。同时，建立了内部信息共享平台，定期公布各子分公司物资信息，促进企业内部周转料、废旧物资调剂使用，最大限度盘活现有物资资源。二是价格指导。建立了物资采购价格定期发布制度，集团公司每周公布主材市场价格信息，每季度发布主要材料采购指导价格，指导价格发布涵盖全国大部分省区市，品种涉及钢材、水泥、粉煤灰、矿粉、道碴等八大品类。各子公司每季发布主材采购限价和辅材采购指导价，强化对项目部采购指导，规范采购行为，降低采购价格。三是利益共享。在供应价格的制定上，集团公司坚持“低于市场、合理定价、按比例让利、收益共享”的原则，实行“定价、让利、返利”三步走模式，每季度调整供应价格，按比例对子分公司和项目部进行利差让利。

三、严管理，降消耗，控风险，实现系统管理和风险防范双控制

严管理。一是招标管理。在物资招标过程中严格执行“三个分离”，即采购与管理分离、采购与招标分离、评标与管理分离，做到集采人员不从事物资招标工作，避免投标人员与采购人员直接接触，做到廉洁从业，做到管理人员不参与物资评标，不得影响评委决定，使物资评标结果完全由专业评委依据专业知识进行评审，实现评标结果合法合规。二是资金管理。为保障物资集中采购资金，制定了《中铁六局物资集采供应资金管理办法》，明确了各系统和单位职责,完善了资金管理流程，各项目部按采供协议支付料款，两级财务部门按月定期对物资集采专项资金流转情况进行统计、考核、评价，确保物资集中采购资金及时回笼。三是考核管理。集团公司制定了《子分公司和指挥部考核管理办法》和《架子队物资管理考核指导意见》，建立了项目部、架子队、工班物资消耗节超考核和奖惩的管理机制，做到了“三个100%”，即：消耗核算与节超奖惩工作制度的完备率100％，项目部对架子队开展的工料机直接费承包考核率100％，自建型架子队对作业班组的物资消耗专项考核的开展率100％。

降消耗。一是物资计划。重新理顺了物资计划管理流程，明确了需用计划、申请计划、采购计划的编制责任和审批权限，各级物资部门严控无计划、超计划采购，确保了计划的严肃性，物资计划提报率和兑现率均达100%。二是物资消耗。坚持“集中发布、强制执行、刚性管控、超限报批”的原则，重新发布了“主要材料损耗率控制系数”，控制系数涵盖路基、桥涵、隧道等共8个专业，共计411种物资。同时，建立了超耗报批制度，对超过控制系数的项目部一律停止物资供应，必须查明原因报集团公司审批后才能继续供应。三是核算分析。强推了项目物资成本分析，架子队每半月进行物资消耗考核和成本分析；项目部、子分公司、指挥部每月进行物资核算和成本分析；集团公司每季度开展物资成本分析。今年以来，对28个采购价高的项目和16个超耗控制不力的项目进行了预警，强化了管理全过程的整体监控。

控风险。一是合同风险。认真研究市场行情，合理确定招标价格，严格供应商资格预审，评标科学合理，严防违标、串标行为。采用了统一合同范本，签订合同时加强评审，强化合同约束，明确供需双方责任权利、价格、供应方式，避免了合同纠纷出现。二是税务风险。举办了“营改增”培训班并加强了对供应商的管理，注重选择具有增值税纳税人资格的供应厂商，并考查其相应的扣减税率，对于不易取得增值税票的砂石料及辅助材料等，由子公司物资分公司实施集采，统一向供应商索取增值税发票，同时向各用料单位开具增值税发票，大大降低了税负风险。三是廉政风险。建立了“两必签”制度，签订物资采购合同必签廉政合同，物资人员必签党风廉政建设责任书；建立了采购人员谈价制度，采购谈价必须两人以上进行；建立了巡查监察制度，物资管理部定期进行系统巡查，集团公司纪委开展物资管理全程监察，对招标等重要环节实施责任人背书制度，有效确保了物资管理的规范化、标准化和程序化。

分送：公司领导及高管，三总师副职，总部各部门，所属各单位并党委（党工委）。

责任编辑： 高奥璇 　　                       联系电话：51878117