中铁六局集团公司

机械物资信息简报(2013-1期 总20期)

中铁六局集团公司机械物资部

二〇一三年六月十三日

目    录

第一部分 机械物资管理信息	3

一、集团公司上半年机械物资主要工作	3

第二部分 2012年子分公司考核结果	5

第三部分 集采招标	7

第四部分 检查通报	16

一、设备督导情况概述	16

二、物资督导情况概述	17

三、分项目督导情况：	18

# 机械物资管理信息

# 一、集团公司上半年机械物资主要工作

1、2013年6月4日，中铁六局机械物资部在局机关会议室召开了物资部长座谈会。会上刘林周部长首先传达了股份公司物贸公司合肥会议精神，与各物资部长再次学习了李长进总裁讲话和兄弟单位的经验介绍，随后围绕集团公司“稳健转型、稳步前进”的总体目标，结合集团公司的集约化管理与管理提升工作，研讨专业化物资分公司定位、职责和工作开展，进一步提高物资精细化管理。会上大家认真学习、热情交流、初步形成的统一意见。

2、2013年3月12日至3月25日，中铁六局机械物资部针对近年我局项目部物资管理新增人员较多，且多为非物资管理专业毕业，物资管理知识和能力不足的现状，在石家庄组织开展了中铁六局物资人员培训班，共有12个子分公司的78名物资人员参加了培训和考试。此次培训根据住建部新版《工程现场专业人员职业标准》（JGJ/T250/2011）要求，从建筑材料、计划、采购供应、仓储、结算、审计和项目物资管理等方面系统讲解物资全流程管理。

从培训效果上看，此次培训基本达到了目的，参培人员的专业理论知识、现场管理技能和物资信息化操作都有较大幅度的提高，丰富了大家的现场管理管理经验。

3、中铁六局机械物资部为全面普及股份公司物资管理软件应用，进一步提高应用水平，于2013年1月7日至1月11日，分别在局机关、天津公司、呼和公司、太原公司和石家庄公司组织了5个中国中铁物资管理软件系统培训班，共有14个子分公司和10个指挥部的326名物资人员参加了培训，实现了软件培训率100%，软件应用率100%，大家的软件操作水平有了较大的提高。

4、为落实防洪机械物资储备，严格执行防洪预案，团结协作，做好防洪工作。中铁六局机械物资部专门下发了通知，收集整理了各工程项目的机械物资储备情况，编制成防洪机械物资信息简报发至各工程项目。起到了交流信息，团结防洪抗洪的作用。

# 2012年子分公司考核结果

中铁六局集团有限公司

中铁六机〔2013〕92号

关于公布中铁六局集团有限公司

2012年度机械物资管理工作考评结果的通知

集团公司所属各单位：

2012年是集团公司全面加强管理的一年。一年来，集团公司各级机械物资部门及人员紧密围绕各项生产、经营目标，努力推进机械物资精细化管理，取得了一定的成绩。在机械物资管理各项工作中，各级机械物资部门及人员脚踏实地，勇于奉献，迎难而上，开拓进取，为集团公司又好又快发展做出了积极贡献。

集团公司根据《中铁六局机械物资管理考核办法》（中铁六机〔2011〕126号）规定，对所属子分公司机械物资管理工作进行了考核和优秀单位评选，现将考核结果公布如下：

此次考核最高得分95.1分，最低得分90.52分，均达到达标以上标准。根据考核办法规定，北京铁建公司综合得分第一名，被授予集团公司设备物资管理优秀单位，其余单位为达标单位。

希望北京公司在2013年物资工作中，戒骄戒躁，继续保持昂扬的斗志，发挥模范作用，团结一心、全力以赴，为集团公司的发展做出更多的贡献。同时也希望其他单位以北京公司为榜样，更加努力钻研业务，发扬爱岗敬业、奋勇争先的精神，进一步加强机械物资管理，提高机械物资管控能力，确保集团公司2013年各项目标圆满实现。

附表：     2012年子分公司机械物资考核情况汇总表

| 名次 | 序号 | 单位 | 机械管理 | 物资管理 | 总分 | 平均分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 北京公司 | 95.28 | 94.93 | 190.20 | 95.10 |  |
| 2 | 2 | 天津公司 | 92.03 | 94.20 | 186.23 | 93.12 |  |
| 3 | 3 | 盾构分公司 | 92.65 | 92.93 | 185.58 | 92.79 |  |
| 4 | 4 | 太原公司 | 92.58 | 92.93 | 185.50 | 92.75 |  |
| 5 | 5 | 丰桥公司 | 92.50 | 92.85 | 185.35 | 92.68 |  |
| 6 | 6 | 铺架分公司 | 92.43 | 92.75 | 185.18 | 92.59 |  |
| 7 | 7 | 信达公司 | 91.22 | 92.83 | 184.05 | 92.02 | 未纳入考核，采用平均分 |
| 7 | 8 | 海外公司 | 91.22 | 92.83 | 184.05 | 92.02 |  |
| 7 | 9 | 置业公司 | 91.22 | 92.83 | 184.05 | 92.02 |  |
| 7 | 10 | 设计院 | 91.22 | 92.83 | 184.05 | 92.02 |  |
| 8 | 11 | 天易公司 | 91.64 | 91.93 | 183.57 | 91.78 |  |
| 9 | 12 | 石家庄公司 | 90.88 | 92.68 | 183.55 | 91.78 |  |
| 10 | 13 | 桥隧分公司 | 90.10 | 92.63 | 182.73 | 91.36 |  |
| 11 | 14 | 呼和公司 | 88.46 | 93.08 | 181.53 | 90.77 |  |
| 12 | 15 | 电务公司 | 88.38 | 92.88 | 181.25 | 90.63 |  |
| 13 | 16 | 广州分公司 | 90.05 | 91.00 | 181.05 | 90.52 |  |

# 集采招标

- 对茂湛剩余工程量的钢材进行了重新谈判。

2013年5月8日，中铁六局集团茂湛铁路工程指挥部与广州扬帆钢铁贸易有限公司进行了关于对茂湛铁路二标钢材供应价格的谈判。会议由中铁六局集团有限公司机械物资部高级经济师郭红军主持，参会人员有中铁六局太原铁建物资部长王立军、中铁六局茂湛指挥部岳建龙、广州扬帆公司副经理丁德胜、广州扬帆公司业务经理陈应海、

通过谈判协商，双方达成协议如下：

1、各规格型号钢材在原合同结算方式涨幅基础上下调160元/吨；

2、在扣除该批物资价值5%的质量保证金后，次月5日前内向卖方支付该批物资95%的价款，否则买方向卖方交纳3元/吨.天的滞纳金； 因付款手续原因导致付款滞后，次月12日前买方不交纳滞纳金；

3、如付款时间超过3个月，结算价格执行原合同；

4、双方签订补充协议，执行时间为2013年5月8日。

二、重新确定准朔枢纽水泥供应价格谈判情况。

2013年5月22日，集团公司机械物资部、太原公司物资设备部、准朔铁路工程二标指挥部物资设备部及太原市锦馨源贸易有限公司在太原公司709室召开准朔水泥价格谈判会议，就取消甲控物资供应合同结算方式后，针对准朔铁路工程水泥供应价格、结算方式等进行重新商定，双方协商后形成会议纪要如下：

1、基本情况。准朔铁路工程水泥由太原市锦馨源贸易有限公司进行供应，原使用大同市冀东水泥有限责任公司生产的水泥，结算单价为498元/吨。准朔铁路工程二标指挥部现欠太原市锦馨源贸易有限公司水泥款1300余万元，欠款周期在1年以上。指挥部现在基本是现款购买需用的水泥，供应商不再赊欠。

2、谈判情况。经过反复谈判，太原市锦馨源贸易有限公司水泥供应单价自2013年5月22日后初步确定为435元/吨（包括出厂价310元/吨，平均运距120km，运杂费75元/吨，开具发票的税金及因路况产生的消耗10元/吨，拆包及注罐费用10元/吨，利润及资金垫付产生的贷款利息30元/吨）。生产厂为内蒙古天皓水泥有限公司。水泥的结算价格比原来降低63元/吨，后面还有3万吨的用量，降采额度为189万元。根据准朔铁路工程二标的工程进度以及与甲方验工计价资金回款状况，如资金回款比例较大，对所欠的水泥款能在三月内付到75%以上，水泥单价还可降幅10-20元/吨。就目前5月份资金状况不能达到供应商所要求的债务偿还底线，故只能按435元/吨签订合同。水泥供应的结算方式为：每月扣除5%的质保金后付当期水泥供应款的85%。准朔铁路工程二标指挥部计划对欠款逐步进行支付。

三、重新确定准朔钢材供应价格的谈判情况。

2013年5月23日，集团公司机械物资部、太原公司物资设备部、准朔铁路工程二标指挥部物资设备部以及山西振企商贸有限公司召开钢材价格谈判会议，就取消甲控物资供应合同结算方式后，针对准朔铁路工程钢材供应价格、结算方式等进行重新商定，双方协商后形成会议纪要如下：

1、基本情况。准朔铁路工程钢材由山西振企商贸有限公司进行供应，2013年5月23日前供应单价计算方式为：结算单价=合同单价+比较价-基准价±100元。以5月20日我的钢铁网发布的钢材价格信息为例，结算单价为：高线3832.5元/吨、圆钢4235元/吨，螺纹钢4104.8元/吨。准朔铁路工程二标指挥部现欠山西振企商贸有限公司钢材款300余万，欠款周期达到了3年。指挥部所需钢材需要现款购入，供应商不再增加欠款额度。

2、谈判情况。山西振企商贸有限公司钢材供应结算方式变更为自2013年5月23日后变更为：螺纹钢、高线为供货当日兰格钢铁信息网（http://www.lgmi.com/）上发布的“太原建筑钢材市场行情批量价格”中首钢长治检尺价加120元/吨，圆钢如没有公布价格，为当日我的钢铁网（http://www.mysteel.com/）上发布的“太原建筑市场钢材价格行情”中首钢长治价格加120元/吨。以此方式计算结算单价（同样以5月20日为例）为：高线3680元/吨，圆钢4113元/吨，螺纹钢3743元/吨。由于前款的问题，供应商要求自2013年5月23日后供应的钢材，结算方式为款到发货。准朔铁路工程二标指挥部计划对欠款逐步进行支付。

四、新建铁路大西枢纽太原局代建工程DXTS-1标段声屏障采购议标情况

5月23日，集团公司、太原公司、大西指挥部、项目部对新建铁路大西枢纽太原局代建工程DXTS-1标段的声屏障进行邀请招标，数量为：声屏障总计9385㎡（各类）。

本次邀标由4家投标单位在规定时间前参加了投标，分别为：成都市新筑路桥机械股份有限公司、森特士兴集团股份有限公司、宜兴市天音环保设备有限公司、山西尚风科技股份有限公司。本次议标小组由中铁六局集团公司机物部、中铁六局集团太原铁路建设有限公司物资设备部、大西太原枢纽项目部物资部组成，整个议标过程在公司纪检委监察部现场监督下进行。经过评委的两轮议标最终推荐山西尚风科技股份有限公司为中标单位，该单位最终投标总价为667万元。经过与概算价（总价为1261万元）比较，优惠节支594万元。

- 张唐铁路钢材、水泥、粉煤灰的价格重新谈判情况。

集团公司机械物资部组织指挥部、公司、项目部对张唐线的钢材、水泥、粉煤灰与原中标的供货商谈判调整价格，确保价格合理，保证供应。

2013年5月29日，中铁六局张唐铁路项目经理部物资设备部组织召开了物资工作会议暨集采物资价格洽商会议。项目部副经理宋云灿、六局集团公司机械物资部郭红军和项目部物资设备部部长张洪岐会上进行了发言，对前一阶段物资采购、管理工作进行了总结，针对在物资工作中存在的问题做出了通报，并提出要求。同时为了更好的完成张唐铁路建设，与各供应商进行了集采物资价格洽商。现就有关洽商会议情况纪要如下：

(一)、各物资供应厂商集采物资价格洽商说明

本次集采物资价格洽商包括钢材、水泥、粉煤灰，各物资供应厂商都是原甲控物资招标的中标单位，因这几年物资供应价格市场波动较大，有的供应价格已经不适应现有市场的供应价格了。为了保证物资供应、降低物资采购成本，与各物资供应商进行集采物资价格洽商谈判，本次洽商谈判后的报价均为含运费到站价格。

(二)、钢材：

1、基本情况。中铁物资集团北京中铁工业有限公司为原甲控物资招标中标单位，中标单价为浮动价格。现有供应商供应单价为线材当日网价平均价＋190元/吨，螺纹钢供应单价为当日网价平均价＋150元/吨，存在一定降价空间，因此与中铁物资集团北京中铁工业有限公司进行价格洽商。

2、钢材报价谈判情况：

| 物资厂商单位名称 | 中铁物资北京中铁工业有限公司 |
| --- | --- |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 线材 | 河北钢铁平均价＋170元/吨 | 河北钢铁平均价＋150元/吨 |
| 螺纹 | 河北钢铁平均价＋140元/吨 | 河北钢铁平均价＋120元/吨 |

注：河北钢铁平均价是以我的钢铁网（www.mysteel.com）当日公布的北京市场河北钢铁对应品种规格钢材的算术平均价格。

(三)、水泥：

1、基本情况。中铁物资集团北京中铁工业有限公司为原甲控物资招标的中标单位，中标单价为浮动价格。现水泥供应存在一定降价空间，因此与中铁物资集团北京中铁工业有限公司进行价格洽商。

2、水泥结算价格谈判情况：

| 物资厂商单位名称 | 中铁物资北京中铁工业有限公司 |
| --- | --- |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 水泥P.O42.5 | 430元/吨 | 420元/吨 |

注：水泥洽商后报价是固定价格，在合同供应期内不予上涨；如张家口地区水泥市场价格下降幅度大于30元/吨，经双方协商后予以调整。

(四)、粉煤灰

1.基本情况。粉煤灰首次招标是2010年11月招标时间较早，当时物资供应市场价格相对较低，因设计变更等原因张唐铁路工程迟迟未能开工，其后粉煤灰出厂价格上涨，运费长涨价等因素，各中标供应商供应中多次表示停止供应，终止合同。为了保证物资供应，于2012年8月对原甲控物资进行重新招标，而Ⅰ级粉煤灰中标价格是170元/吨（中标价格为最低价），又高于现有粉煤灰市场价格，为了降低粉煤灰采购成本，组织了粉煤灰价格洽商。

2.中标重新报价情况。

| 物资厂商单位名称 | 景县鑫安路桥材料有限公司 |
| --- | --- |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅱ级 | 107.8元/吨 | 107.8元/吨 |
| 物资厂商单位名称 | 正镶白旗馨遥建材有限公司 |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅰ级 | 一分部 | 155元/吨 | 一分部 | 148元/吨 |
|  | 二分部 | 160元/吨 | 二分部 | 150元/吨 |
|  | 四分部 | 150元/吨 | 四分部 | 142元/吨 |
|  | 制梁场 | 230元/吨 | 制梁场 | 220元/吨 |
| 物资厂商单位名称 | 承德天骄伟业商贸有限公司 |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅰ级 | 四分部 | 170元/吨 | 四分部 | 142元/吨 |
|  | 制梁场 | 220元/吨 | 制梁场 | 215元/吨 |
| 物资厂商单位名称 | 北京中兴圣元科技有限公司 |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅰ级 | 五分部 | 170元/吨 | 五分部 | 142元/吨 |
|  | 七分部 | 170元/吨 | 七分部 | 142元/吨 |

注：1.粉煤灰Ⅱ级经洽商后执行原合同结算价格。此粉煤灰的量已经很少，主要隧道使用一部分。2.梁场使用的一级粉煤灰是内蒙丰镇电厂出产的，运距远，只有此灰能够达到真正的一级灰，梁场的初始配比用的就是此灰，而宣化周边的一级粉煤灰质量不稳定，不适合梁场使用。

通过本次谈判与原来的结算价对比钢材（约1.4万吨）降低采购成本47万元，水泥（8万吨）降低160万元，粉煤灰（约2万吨）降低40万元。

(四)、粉煤灰

1.基本情况。粉煤灰首次招标是2010年11月招标时间较早，当时物资供应市场价格相对较低，因设计变更等原因张唐铁路工程迟迟未能开工，其后粉煤灰出厂价格上涨，运费长涨价等因素，各中标供应商供应中多次表示停止供应，终止合同。为了保证物资供应，于2012年8月对原甲控物资进行重新招标，而Ⅰ级粉煤灰中标价格是170元/吨（中标价格为最低价），又高于现有粉煤灰市场价格，为了降低粉煤灰采购成本，组织了粉煤灰价格洽商。

2.中标重新报价情况。

| 物资厂商单位名称 | 景县鑫安路桥材料有限公司 |
| --- | --- |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅱ级 | 107.8元/吨 | 107.8元/吨 |

注：粉煤灰Ⅱ级经洽商后执行原合同结算价格。此粉煤灰的量已经很少，主要隧道使用一部分。

| 物资厂商单位名称 | 正镶白旗馨遥建材有限公司 |
| --- | --- |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅰ级 | 一分部 | 155元/吨 | 一分部 | 148元/吨 |
|  | 二分部 | 160元/吨 | 二分部 | 150元/吨 |
|  | 四分部 | 150元/吨 | 四分部 | 142元/吨 |
|  | 制梁场 | 230元/吨 | 制梁场 | 220元/吨 |
| 物资厂商单位名称 | 承德天骄伟业商贸有限公司 |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅰ级 | 四分部 | 170元/吨 | 四分部 | 142元/吨 |
|  | 制梁场 | 220元/吨 | 制梁场 | 215元/吨 |
| 物资厂商单位名称 | 北京中兴圣元科技有限公司 |
| 一次报价 | 洽商后报价 |
| 粉煤灰Ⅰ级 | 五分部 | 170元/吨 | 五分部 | 142元/吨 |
|  | 七分部 | 170元/吨 | 七分部 | 142元/吨 |

梁场使用的一级粉煤灰是内蒙丰镇电厂出产的，运距远，只有此灰能够达到真正的一级灰，梁场的初始配比用的就是此灰，而宣化周边的一级粉煤灰质量不稳定，不适合梁场使用。

- 津保代建工程动车所曹庄站电务公司地面电源、低压配电柜、安全滑触线、电力电缆的竞争性谈判。

2013年5月30日供应厂商经过现场两轮报价后，谈判小组根据供应厂商的报价、付款情况等方面进行详细审查后进行综合评比，谈判小组推荐地面电源中标候选人为“成都西南交大机电设备有限公司”最终报价为2109万元，与预算比节省311万元。

推荐低压配电柜中标候选人为河北万博电器有限公司” 最终报价为5423500元，与预算比节约34.45万元；推荐安全滑触线的中标人为“华鹏集团有限公司”最终报价为17575200元，与预算比节省114万元 ；推荐电缆中标人为“北京天成瑞源电缆有限公司” 最终报价为1116万元，由于预算较低电缆一项亏损，但项目已与设计沟通从虚量上做文章，最后应该不亏。

# 检查通报

2013年4、5月份，机械物资部按集团公司划区督导的统一部署，先后参与了茂湛、合福、津保代建、京津延伸线、张唐、北同蒲、准朔、宁连等17个项目的督导检查（项目具体督导情况附后）。

在督导过程中，机械物资部人员根据项目部的具体情况及现阶段机械物资工作侧重点，事先制定有针对性的督导计划，确定督导重点，有针对性地开展督导检查工作。对于现场存在的问题除在督导过程中和检查会上进行通报外，更注重的是让现场人员知道怎么做！并对整改工作进行了安排和部署，并进行了整改跟踪。

# 一、设备督导情况概述

1、特种设备及大型施工机械技术状态良好，现场使用的绝大多数设备资质齐备、合格有效，操作人员持有效证照合法作业，有关进场验收、过程巡检记录比较简化、粗劣且可追溯性不强；

2、除北京公司、大型项目部和集团公司较为专业的机械公司为项目部配备设备专职人员管理现场施工设备以外，相当数量项目部设备管理人员由其他人员兼任或根本没有人员肩负此项工作,造成现场设备管理处于失控状态，这些既不符合安全专业管理要求，也无从谈起机械使用费的核算；

3、相当数量的项目部钢筋加工区、电焊机使用工位由于临时性、移动性强，违反电气设备“施工现场临时用电安全技术规范”JGJ46有关安装使用要求的案例较多，设备的保护接零、接地大部省略，为操作人员使用埋下安全隐患；

4、相当数量的项目部没有按照GB/T50430规范要求的大型、特种设备进场安装调试完毕，有关部门或项目部应当组织安装、使用单位的相关人员对其安全、技术性能、岗位职责、维修保养检查等方面进行验收，合格后方可投入使用；

5、本次在对北京铁建阳左高速跨阳涉铁路特大桥现场盯控检查时发现，由集团公司组织，北京铁建公司选购的JH260/50双梁架桥机及两套轮胎式运梁车从设计、制造到安装调试各方面，都显示设备的先进性、实用可靠性，性价比可以认为是优良的，该设备克服同类架桥机的不足，吸收其他架桥机的优点，利用遥控技术操控和变频技术驱动实现架桥机平稳、重载、空载变速运行，这样好用、实用的先进设备为我们跨线要点架梁施工提供了安全可靠的保证。

# 二、物资督导情况概述

1、物资成本控制方面的措施在部分项目部依然存在问题，有的项目部的问题还比较严重，如桥隧公司的一些项目部，依然没有按照核算单元计划经过核算控制发料，仍然用阶段计划发料；没有建立核算单元的管理台帐。以上两点是造成物资超耗的主要原因。针对类似问题，我们依据管理办法要求项目部：1）技术部门按照核算单元提报物资需求总计划，物资人员按照核算单元发料。2）核算部门在每月的核算会上对当月应耗必须核算，物资人员根据核算情况控制发料。3）物资人员建好管理台帐，适时对应发和实发对比，防止超耗。要求指挥部：充分发挥管理职能，做好检查指导工作，对所属项目每季度检查一遍，并每季上报集团公司机物部相关检查数据。

2、针对有的项目大宗物资采购价格较高的问题，我们和指挥部、项目部一起进行了原因分析，并研究制定了一些应对措施。对于供应商以种种原因要求涨价等问题，我们也提出了相关要求和建议。如合福工程督导时针对当地治超引起的粉煤灰等供应商要求涨价问题，我们提出了：1）涨价理由必须充分，必须符合合同条款。2）应由局指挥部统一协商，不能由项目部分别谈，避免不必要的供货混乱。3）了解周围标段的相关情况作为谈判依据。

3、督导检查中，我们积极引导指挥部和项目部加强物资供应保障力度，指导其与供应商进行协商解决物资保供问题，确保施工生产的顺利进行。

4、注重检查指导的同时，我们更注重问题的整改。为了使发现的问题得到比较彻底的解决，我们要求项目部对提出的问题进行限期整改，指挥部、子分公司人员按整改资料进行复查，机械物资部督导检查，做到层层把关，使问题彻底解决不留后遗症。

# 三、分项目督导情况

（一）京津城际延伸线工程

外业检查情况

该工程新港站已完，目前泰达站与新港联络线及泰达站受拆迁征地影响，目前外业施工不多，北京铁建正在进行部分桥梁和地基处理施工，电务公司正在进行电缆改移和接触网施工。

1. 北京铁建地基处理施工现场对钻机倾斜进行了有效防护，做到一机一人盯控。

2. 电务公司现场敷设电缆有专人防护。

内业检查情况

内业资料基本清楚完整。

整改建议

1. 混凝土成品要做好养护，防止表层出现干裂。

2. 时刻注意临近营业线施工机械状态，防止倾斜侵限。

（二）津保铁路引入天津西站工程南曹1-9.45m框构桥

外业检查情况

1. 钢筋加工区钢筋存放不符合要求，个别钢筋浸泡在水中。钢筋焊接个别搭接焊不同轴；

2. 钢筋加工区电气设备无接零、接地保护；

3. 现场文明施工不到位，道路不平整，未洒水防扬尘；

4. 施工驻地帐篷内杂乱，有人吸烟，无烟灰存放处，容易引起火灾；

5. 机械设备、加工机具无安全操作规程；

整改建议

1. 加强钢筋等原材管理，钢筋存放应支垫防污染；对搭接焊不同轴的钢筋进行调整；

2. 电气设备应有接零及接地保护，加强临时用电管理，在电闸箱等电气设备上贴责任人标签，对于雨季施工中临时用电的防护，建议搭设防雨棚，保证用电安全；

3.完善现场文明施工管理，保持道路平整，洒水防扬尘等；

4. 加强施工驻地燃料、燃油等存放管理；模板进场后注意防火；

5. 机械设备上张贴操作规程及责任人；

（三）津保引入天津西站斜拉桥工程

外业检查情况

1. 49#基坑西侧临边防护栏杆在长臂挖掘机施工后未及时进行恢复；

3. 临时用电管理不规范，钢筋加工场地内机械设备接零接地保护未达到要求；

4. 钢筋笼双面搭接焊不同轴，焊口长度未满足规范要求；

5. 钢筋原材存放无支垫；

6. 机械设备、加工机具无安全操作规程；

内业检查情况

1. GF9093汽车吊资料不完善；

2. 旋挖钻机SER22资料签字不全；

3. 津AG3851 QY25E吊车资料有技术处理嫌疑；

4. 冠梁能否承受吊车支腿的压力，技术交底方案中没有描述；

整改建议

1. 完善GF9093汽车吊资料；

2. 完善旋挖钻机SER22资料签字；

3. 核实津AG3851 QY25E吊车技术资料；

4. 对于冠梁能否承受吊车支腿的压力，提供检算依据；

5. 钢筋原材存放必须要有支垫，防止潮湿腐蚀；

6. 机械设备、加工机具上应张贴安全操作规程和责任人，；

（四）津山铁路立交拓宽改造工程

外业检查情况

1. 桥面上汽车吊吊装防撞墩作业时吊臂下站人。

内业检查情况

1. 对吊车检测报告资料真实性有异议。

整改建议

1. 加强吊装作业指挥和管理，吊臂下严禁站人；

2. 对吊车检测报告资料进行核实，举一反三，并核实其它设备资料；

（五）新建张唐铁路一标工程

外业检查情况

1. 烟筒山隧道现场大部分电闸箱无接地保护；

2. 呼和公司施工的屈家庄特大桥现场物料凌乱，钢筋加工现场氧气和乙炔放置在一起；

内业检查情况

暂未检查。

（六）新建张唐铁路九标工程

外业检查情况

1. 现场挖孔桩施工所用提升机无限位装置；

2. 桥涵接长施工中，钢筋存放未支垫；

整改建议

对以上问题要求指挥部尽快监督整改，在今后的施工中加强内业管理，内业资料要与外业同步。

（七）天津地铁六号线工程

外业检查情况

受道路改移制约，目前中山北路北侧连续墙暂无法施工，已完工程现场、加工场地、项目驻地干净整洁，机械设备、临电管理规范。

内业检查情况

内业资料清晰完整，关键专项方案均经过天津市专家评审。

整改建议

部分技术交底内容应再细化，如钢筋加工交底中应增加设计配筋图。

（八）天津北站25#桥改造工程

外业检查情况

施工现场干净整洁，原材及半成品堆码整齐，标识清楚，基坑临边防护规范，框构预制钢筋绑扎、模板支护横平竖直，临时用电严格执行“三相五线”制，临近营业线施工防护到位，作业人员防护用具佩戴齐全。

内业检查情况

内业资料清晰完整。

（九）茂湛铁路工程

茂湛线此次督导的重点在于架梁通道的抢通、架桥机组装和架梁问题及物资管理方面的检查指导。

茂湛线存在的问题：1、分包商中际吊车公司处于自身经济利益考虑，对我方关于工期的要求执行力度不够，望在以后的工期安排中考虑此因素。2、由于当地政府限制采沙、碎石供应商垄断、联合抬价等原因，造成地材价格大幅上升2-3倍，给项目成本造成很大压力。特别是太原项目部，还有近一半工程未完，成本影响较大。

1、架桥机问题：

1、架桥机组装场地的引道坡度较大，在4.5%以上，影响首孔架设喂梁及后续运梁工作。

处理：经与架梁队伍共同协商确定台后30m范围路基全断面填筑，保证纵坡控制在2%，6m宽运梁通道进行顺坡（已完成）。

2、架桥机载荷试验方案未定。

处理：已通过湛江市特种设备检验机构的检验。

3、部分架梁人员专业从业资格证件未审核。

处理：目前证件问题已经解决。

4、该项目工程架梁实施性施工组织设计尚未完成。

处理：目前，架梁方案监理单位已审批完成，并报送公司、业主审批（公司审批已完成）。

5、50米T梁的运梁便道设计方案未定。

处理：目前已结合现场与架梁队伍共同确定50m梁场内架梁通道方案，并出具书面交底。

6、架梁队及运梁组各岗位人员及职责未书面明确。

处理：已经组织进行培训，岗位人员及职责已通过书面形式明确。

2、甲控物资

钢材、水泥、粉煤灰等供应正常，但是各项目部没有物资需求总计划，不利于物资的监控和成本分析，经再三催要无果的情况下，指挥部于2013年5月18日下发了《关于促请提报甲供甲控物资需求总计划的通知》，令各项目部于2013年5月25日上报，但至今未上报，需进一步关注。

3、声屏障

按铁建设[2012]216号文件要求应属于甲供料范畴，由业主组织招标采购，到今天设计院未给出技术规格书，时间无法确定。2013年5月30日，建设单位反馈信息，声屏障由施工单位自行组织招标采购（原因是六局与建设单位甲供材料清单中不含声屏障），并对供货厂商的资质条件进行了规定，具体见附表一；若按此条件进行招标，由于满足条件的供货厂商少，必然会增加生产成本，而目前的情况，由于工期紧，各分部的基础设置施工必须各分部抓紧着手实施，声屏障招标只招材料标，而不含基础施工。

4、业主正在催促厂家进行线上料的供应，预计6月中旬进场。从建设单位反馈信息，线上料供应应不存在问题。

5、防护栅栏一、二项目部预制和安装都不能满足要求，主要是产能不能满足项目需求；三项目部合同还没签订，若再增加三分部的用量，其产能差距更大，针对此问题，督导组要求指挥部进行跟踪，确保防护栅栏的供应（此合同由项目分部自行签订供货合同，没有经过物资部门签订）。

（十）宁连

由于桥隧项目部大部分存在物资管理薄弱的问题，所以此次督导的重点是对桥隧项目机械物资管理的检查指导。

宁连项目所有物资设备全部由我方提供。从检查情况看，物资需求计划比较规范；物资管理台帐已建立，但条目不太齐全；物资采购合同较规范，但个别评审没有及时跟上，没有廉洁协议和党政会签。对于其他存在的问题也都一一做了指导。在督导过程及总结会上，督导组结合此种管理模式，重点要求和指导了项目物资成本控制措施，包括计划、物资核算及台帐、过程控制浪费、废旧回收等。

（十一）合福工程

此次督导重点在于5个项目部（丰桥、铺架除外）的物资管理和高局指示的治超涨价问题。

5个项目部除第4项目部外在两个重要问题物资计划、物资核算与台帐方面都存在问题，详细见下表：

|  | 1项目 | 2项目 | 3项目 | 4项目 | 5项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 有单元计划但砼供应中未经物资部门 | 有单元计划但以阶段计划供货 | 无单元计划 | 有单元计划 | 有单元计划 |
| 物资核算与台帐 | 有台帐但没有阶段核算数据 | 有台帐但没有阶段核算数据 | 无台帐 | 有台帐有核算 | 有台帐但核算数据未列入(核算有数据) |

在总结会上，督导组对项目物资成本控制方面结合物资管理办法做了重点讲解和布置。要求各项目部：1）技术部门按照核算单元提报物资需求总计划，物资人员按照核算单元发料。2）核算部门在每月的核算会上对当月应耗必须核算，物资人员根据核算情况控制发料。3）物资人员建好管理台帐，适时对应发和实发对比，防止超耗。要求指挥部：充分发挥管理职能，做好检查指导工作，对所属项目每季度检查一遍，并每季上报集团公司机物部相关检查数据

对于当地治超引起的粉煤灰等供应商要求涨价问题，督导组在会上提出了处理意见和应注意的问题。

对于地材质量问题，督导人员在会上提出了相关要求。

十二、北同蒲增加四线工程 （检查日期：2013.4.18）

目前工程处于停工状态，对几个影响节点工程严重的施工现场进行了实地检查。在检查后的现场总结会上对发现的问题与指挥部和项目部进行了交流，要求项目部引起高度重视，对问题立即进行整改，同时对复工时提出了注意事项。

发现的问题：

1．现场道碴级配较差。

2．现场剩余的混凝土枕摆放不整齐，不符合文明工地要求的现象，

具体要求如下：

1．项目部对现场道碴进行选筛，同时加强物资验收关，防止不合格物资进行现场。

2．加强现场文明工地管理，按物资保管规程做好现场物资的堆码和保管工作。

对复工提出的要求：

1．加强机械设备的安全管理。一是加强现有机械设备的复工检查，运行正常方能使用；二是加强新进场机械设备的验收管理，合格后方能进场，严禁带病进场；三是加强特种设备的施工盯控，严格按照操作规程进行设备运行；四是加强既有线施工设备运行盯控，严格执行一人一机的盯控制度；五是加强操作人员培训和持证上岗管理。

2．加强物资供应，确保施工生产顺利进行。项目部在重新梳理施组后再次核对，及时提报物资需用计划；指挥部、公司和项目部物资人员要加强与供方的协调，多做供方工作，争取在资金紧张的情况下保障主要物资及时到位，尤其是甲供料的供应。

3．及时收集设备、周转材料的费用信息、物资价格信息，做好索赔工作的资料准备。

4．加强机械费用和物资成本分析，项目部要在每月的成本分析会上把其当做专题进行分析。对于超劳务合同供应的机械、物资要严格按照合同进行扣回；建立物资管理台账，加强物资盘点，认真对各分部分项工程的物资的应耗量、设计量和实耗量进行对比，分析消耗节超情况，对于因劳务队伍原因造成的超耗必须予以扣回，同时制订有效措施进行改进。

十三、准朔铁路工程（检查日期：2013.4.19）

目前工程处于停工状态，为促进项目部尽早复工，合理安排工期，在肖总的带领下，对影响节点工期较大的控制工程现场进行检查。在检查后的总结会上对发现的问题与指挥部和项目部进行了交流，要求项目部引起高度重视，对问题立即进行整改，同时对复工时提出了注意事项。

存在问题：

1．太原项目部高家湾搅拌站砂子验收不严格，含泥量较高。

2．现场塔吊没有挂标识牌和操作规程。

3．现场钢模板摆放较乱，不符合文明工地要求。

4．太原项目部和黄河桥项目部混凝土使用情况无统计分析，对搅拌站所用混凝土原材没有进行对比核算。

具体要求如下：

1．项目部对搅拌站要严把物资验收关，对砂子、碎石进行含水量和含泥量，防止不合格物资进行现场。

2．加强现场文明工地管理，对现场机械物资的标识及时补充，按物资保管规程做好现场物资的堆码和保管工作。

3．项目部和搅拌站要加强混凝土及原材的统计对比分析工作，建立定期核算制度，对节超情况进行详细分析，制订有效的改进措施或落实责任。

对复工提出的要求：

1．加强机械设备的安全管理。一是加强现有机械设备的复工检查，运行正常方能使用；二是加强新进场机械设备的验收管理，合格后方能进场，严禁带病进场；三是加强特种设备的施工盯控，严格按照操作规程进行设备运行；四是加强既有线施工设备运行盯控，严格执行一人一机的盯控制度；五是加强操作人员培训和持证上岗管理。

2．加强物资供应，确保施工生产顺利进行。项目部在重新梳理施组后再次核对，及时提报物资需用计划；指挥部、公司和项目部物资人员要加强与供方的协调，多做供方工作，争取在资金紧张的情况下保障主要物资及时到位，尤其是甲供料的供应。

3．及时收集设备、周转材料的费用信息、物资价格信息，做好停工索赔工作的资料准备。

4．加强机械费用和物资成本分析，项目部要在每月的成本分析会上把其当做专题进行分析。对于超劳务合同供应的机械、物资要严格按照合同进行扣回；建立物资管理台账，加强物资盘点，认真对各分部分项工程的物资的应耗量、设计量和实耗量进行对比，分析消耗节超情况，对于因劳务队伍原因造成的超耗必须予以扣回，同时制订有效措施进行改进。

十四、太兴铁路工程项目部 （检查日期：2013.4.23）

目前工程刚开始施工，电务公司已进行镇城底车站进行电缆敷设，桥隧项目部进行风平岭隧道施工，呼和项目部和太原项目部也已开始施工。

此次督导以工程项目复工为重点，对全线影响节点工期较大的控制工程现场进行了检查。在总结会上对发现的问题与指挥部和项目部进行了交流，提出了具体要求，要求项目部立即进行整改，指挥部和公司要进行复查。

存在问题

1．太原项目部现场道碴级配较差。

2．桥隧项目部风平岭现场物资堆码较乱，不符合文明工地要求。

具体要求

1．太原项目部要加强道碴的验收管理，要到碴厂进行道碴选料，选择合格道碴进场。

2．要求桥隧项目部及时安排架子队对料场进行整理。

十五、宝麟铁路工程 （检查日期：2013.5.9）

目前工程涵洞已完成98%，桥梁梁工程已完成85%，路基工程已开始全面施工。针对工程大部分已施工完毕，重点对项目物资成本分析情况进行了检查。在检查总结会上与项目部人员进行了交流，要求路桥分公司、项目部对问题进行分析，梳理，立即开始整改，分公司复查后将整改资料报到机械物资部。

存在问题

1．项目虽已按核算单元建立物资管理台账，但由于技术部门未提供当月完成工程量的应耗量，经营部门未提供主要物资的投标单价，造成物资人员没有对相关数据进行对比分析，也没有采取措施加以改进。

2．项目部对搅拌站管理不到位，未进行混凝土原材料的核算。

3．对外协队伍自带的周转材料未进行验收。

4．项目部搅拌站对验收不严格，砂子含水量较高，试验人员未进行含水率试验，过磅人员未扣重量。

5．项目部库存物资摆放不整齐，无标识。

6．劳务队伍超耗扣款不及时，公司要求扣款单必须有劳务队伍人员签字，但劳务队伍以数据不准确为由不签字，至此未对劳务队伍扣款。

具体要求

1．要完善机械物资成本分析制度，健全各项物资台账，按核算单元对已完工程进行物资成本统计对比工程，技术、经营部门要及时提报相关数据，做好已完工程的物资消耗分析。

2．项目部和搅拌站要对原材进行统计分析，对消耗量、配合比量和机组消耗量进行统计对比，对节超情况进行分析，查找原因，制订改进措施。

3．料库人员要立即对库存物资重新进行堆码，做好标识。

4．物资、技术、安质人员要共同对劳务队伍提供周转材料进行检查，对不合格品必须退场，今后要加强此方面的验收管理，合格后方可进场。

5．试验人员要配合物资人员及时对来料的砂、石进行含水量检测，过磅人员要做到超过合理含水量必须扣除。

6．项目部和分公司要抓紧解决劳务队伍对超耗物资不签字无法扣款的问题，对超耗必须扣回。

十六、霍永高速公路工程 （检查日期：2013.5.10）

目前项目部正在进行特大桥高墩施工，制梁施工和路基土方施工，现场已经进行施工旺季。针对此情况我们以机械物资安全和成本分析为重点对项目部施工现场和内业资料进行了检查。

针对发现的问题与分公司、项目部领导和物资人员进行了交流，要求领导引起重视，安排人员立即开展整改，分公司负责复查。

发现问题

1．项目虽已按核算单元建立物资管理台账，但由于技术部门未提供当月完成工程量的应耗量，经营部门未提供主要物资的投标单价，造成物资人员没有对相关数据进行对比分析，也没有采取措施加以改进。

2．项目部对搅拌站管理不到位，未进行混凝土原材料的核算。

3．项目部未对混凝土进行消耗核算，项目部规定由经营部门负责混凝土消耗管理，然而经营部门未做。

4．梁厂钢筋加工厂加工设备无标识，未执行一机一闸制度；龙门吊无标识和操作规程。

5．对外协队伍自带的周转材料未进行验收。

具体要求

1．项目领导要明确部门职责，健全机械物资成本分析制度，定期开展机械物资成本分析活动，做好物资的应耗量、设计量和实耗量的对比分析工作。

2．加强机械设备的安全管理。一是加强现有机械设备的复工检查，运行正常方能使用；二是加强新进场机械设备的验收管理，合格后方能进场，严禁带病进场；三是加强特种设备的施工盯控，严格按照操作规程进行设备运行；四是加强既有线施工设备运行盯控，严格执行一人一机的盯控制度；五是加强操作人员培训和持证上岗管理。

3．技术、安质部门要积极配合物资人员做好周转材料的验收管理，对不合格品不准进场。

4．加强对混凝土原材的消耗对比工作，对节超情况定期进行分析，制订有效的改进措施并执行

5．加强机械费用和物资成本分析，项目部要在每月的成本分析会上把其当做专题进行分析。对于超劳务合同供应的机械、物资要严格按照合同进行扣回；建立物资管理台账，加强物资盘点，认真对各分部分项工程的物资的应耗量、设计量和实耗量进行对比，分析消耗节超情况，对于因劳务队伍原因造成的超耗必须予以扣回，同时制订有效措施进行改进。

十七、北京铁建阳左高速跨阳涉铁路特大桥

存在问题如下

1．JH260/50双梁架桥机3、4号主卷扬机滚筒第二层部分排绳较乱，绳头有些松散，8日现场已重新卷绕，现排列整齐，绳端已绑扎；

2．制梁场入口安装使用的10KV变压器电杆偏斜严重；

3．2台自升塔式起重机已办理安装告知手续，但至今未取得合法使用的有关证明文件；

4．MG120/45门式起重机吊梁小车走行机构在重载时有异响，已要求厂家进行轴承更换，目前运行情况良好。同时进行了50米T梁的吊装实验，主梁挠度检测均在设计安全要求范围之内。

5．准备接收使用管理的线桥项目部，相关人员已经过有关机构培训，但应对JH260/50双梁架桥机的架梁人员的操控能力进行合理匹配，积极主动参与到施工架梁的各工序中去，为下一步全面接收架梁施工做好各项准备。

沟通要求

以上涉及的所有问题要求北京铁建公司督促施工项目部在2日之内必须解决，以免影响下一步跨铁路施工要点工作。

责任编辑：李旭东  郑志敏   核稿：刘林周  潘付山

抄送:集团公司领导，各部门、各子分公司、局指挥部。