# 情 况 通 报

# 第1期

| 中铁六局集团有限公司办公室 |  |
| --- | --- |
| 中共中铁六局集团有限公司委员会办公室 | 2015年1月13日 |

编者按：根据集团公司《关于下达2014年物资集采和网络竞价采购工作计划的通知》（中铁六物〔2014〕141号）规定，通过一年来各级物资部门的不懈努力工作和按时统计，物资部及时进行汇总整理，现将《中铁六局2014年集中采购情况通报》印发给你们，各子分公司、指挥部、代局指要高度重视，全面认识，认真分析原因，制定改进措施，确保实现2015年度集中采购供应指标。

# 中铁六局2014年物资集中采购情况通报

一、集采供应总体情况

2014年，集团公司物资系统累计实现采购供应总额75.19亿元，圆满完成了股份公司下达的年度集采指标，占股份公司50亿元年度集采指标的138.95%，占集团公司自定年度集采供应目标计划65亿元的106.9%。其中集中采购供应额69.5亿元，集采集中度达到92.4%，达到股份公司集采集中度85%的要求。各子分公司具体完成情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 占产值比例(单位:万元) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年累 | 集采指标 | 完成率(%) | 年产值 | 年比例(%) |
| 1 | 天津公司 | 72750.99 | 45000 | 161.67 | 196292 | 37.06 |
| 2 | 丰桥公司 | 38055.8 | 26250 | 144.97 | 91296 | 41.68 |
| 3 | 呼和公司 | 74377.83 | 57500 | 129.35 | 245125 | 30.34 |
| 4 | 铺架分公司 | 4952.26 | 4000 | 123.81 | 45771 | 10.82 |
| 5 | 桥隧分公司 | 26341.23 | 22000 | 119.73 | 88132 | 29.89 |
| 6 | 石家庄公司 | 55221.8 | 51000 | 108.28 | 190101 | 29.05 |
| 7 | 北京公司 | 128721.65 | 120000 | 107.27 | 405763 | 31.72 |
| 8 | 路桥公司 | 59670.03 | 58500 | 102.00 | 162156 | 36.80 |
| 9 | 电务公司 | 49605.01 | 49500 | 100.21 | 120065 | 41.32 |
| 10 | 太原公司 | 105188.32 | 105000 | 100.18 | 325307 | 32.34 |
| 11 | 建安公司 | 50102.48 | 51750 | 96.82 | 85448 | 58.64 |
| 12 | 盾构分公司 | 12203.33 | 13750 | 88.75 | 55033 | 22.17 |
| 13 | 广州分公司 | 12472.01 | 15000 | 83.15 | 44954 | 27.74 |
| 14 | 海外公司 | 5073.01 | 24000 | 21.14 | 33268 | 15.25 |
| 15 | 合计 | 694735.75 | 650000 | 106.88 | 2088711 | 33.26 |
|  |  |  | 500000 | 138.95 | 751893 | 35.998 |

(一) 年度指标完成情况

1.完成年度指标的子分公司有10个，分别是：天津公司161.7%，丰桥公司145%，呼和公司129.4%，铺架分公司123.8%，桥隧分公司119.7%，石家庄公司108.3%，北京公司107.3%，路桥公司102%，电务公司100.2%，太原公司100.2%。

2.未完成年度指标的子分公司有4个，分别是：海外公司21.1%，广州分公司83.1%，盾构分公司88.8%，建安公司96.8%。

(二) 集采供应额占产值比例分析

各子分公司因工程项目类型不同，其物资集采供应额所占产值的比例存在不同，如建安公司的房建工程的物资集采供应额占产值的比例达到了58.64 %，丰桥公司达到了41.68%，电务公司达到了41.32%，铺架分公司的比例因所用物资较少只占10.82%，但几个综合公司的比例也不相同，天津公司达到37.06%，石家庄公司为29.05%，差值达到了8%。

(三) 集采供应额月度统计分析

2014年，各子分公司的月度集采供应额与产值变化趋势基本一致，呈现出一季度量少、二季度增加、三季度大涨、四季度稳定的现象。其中3月份集采供应额最少仅有1.03亿元，9月份达到13.7亿元的峰值；1、2、5月份集采供应额达到3亿元，4月份达到4亿元，6、7月份达到6亿元，8月份达到8亿元，10、11月份达到5亿元，12月份达到7亿元。

二、挂网招标采购情况

全年，集团公司累计挂网公开招标总次数44次,流标6次，有效招标次数38次，中标金额23.18亿元，与平均报价相比降低采购成本1.14亿元，降采率达到4.93%，其中股份公司平台挂网招标19次，中标金额18.62亿元；集团公司平台挂网招标19次，中标金额4.56亿元。详情见下表：

2014年中铁六局挂网招标采购统计表

| 序号 | 工程名称 | 次数 | 北京 | 太原 | 呼和 | 天津 | 石家庄 | 路桥 | 建安 | 电务 | 丰桥 | 桥隧 | 广州 | 盾构 | 铺架 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼和枢纽 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 成峨铁路 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 呼和动车所 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 东海岛 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 邯郸立交桥 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 成峨铁路 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 成峨铁路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 流标 |
| 9 | 石济客专 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 张呼客专 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 九景衢铁路 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 天津地铁6号线 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流标 |
| 13 | 东海岛 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 怀安立交桥 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流标 |
| 15 | 南港铁路 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 石济代建地材 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 石济代建主材 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 太原西南环 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 石济客专 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 次数 | 北京 | 太原 | 呼和 | 天津 | 石家庄 | 路桥 | 建安 | 电务 | 丰桥 | 桥隧 | 广州 | 盾构 | 铺架 | 备注 |
| 20 | 天津地铁6号线 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 天津市政道桥 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 石济代建主材 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 成峨防水材料 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 呼和昌九公路 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 呼和昌九公路 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 宁西铁路工程 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 津保铁路工程 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 天津地铁6#线 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 潭王路改造工程 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 翠湖南路工程 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 九景衢4标 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 石济客专 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 东港铁路工程 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 郑州机场线6标 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 包头西车辆段 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 洪洞恒富项目部 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 44 | 15 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

(一)工程挂网采购类型统计

2014年，集团公司共有27项工程进行了挂网招标采购，其中集团公司重点工程有14项，公司管工程项目有13项；铁路工程16项；非铁路工程11项。

(二)指挥部、公司挂网采购次数统计

全年集团公司挂网招标采购44次，涉及5个指挥部、4个代局指和6个子分公司。其中表现较好的指挥部是：石济代建指挥部4次，石济指挥部3次；表现较好的代局指是：成峨代局指4次，九景衢代局指3次；表现较好的子分公司是：北京公司5次，天津公司4次，太原公司3次。另路桥公司、电务公司、广州公司全年没有进行挂网招标采购。

(三)工程项目挂网采购次数统计

全年，集团公司共有33个项目部施工的27项工程进行了挂网招标采购，其中北京公司7个工程项目部招标15次，天津公司10项工程7个项目部招标11次，丰桥公司5个工程项目部招标10次，太原公司4个工程项目部招标6次，呼和公司4个工程项目部招标5次，石家庄公司2个工程项目部招标5次，建安公司2个工程项目部招标2次，桥隧分公司1个工程项目部招标1次，盾构公司1个工程项目部招标1次，铺架分公司1个工程项目部招标1次。

三、物资集中采购存在的问题

从今年集团公司集中采购开展情况来看，存在以下几个问题：

(一)子分公司、指挥部领导重视程度不够。个别公司还存在观望意识，对于物资集中采购还停留在书面上、口头上，还没有得到严格的落实与执行。

(二)公司物资部门对物资集中采购的认识还不到位，尤其是对集团公司平台集中采购的认识还不充分，只是单纯的认为集团公司平台集采就是夺取了自己做主的权力，没有想到通过集团公司这个大平台，通过更多供方的积极参与和激烈竞争，实现物资采购价格的更大幅度的降低，提高企业的经济效益。

(三)物资集中采购的配套工作没有跟近。要实现物资的集中采购其前提条件是必须有物资集采计划，但因为种种原因，工程管理部门提报的物资集采计划一直没有达到集中采购的要求，尤其是挂网招标采购的物资的需用计划，很是滞后。

(四)钢轨、油品等股份公司专项集采物资开展较慢。钢轨年度集采供应量3000吨，基本达到股份公司要求；柴油年度专项供应902吨，只占股份公司下达年度指标10276吨的8.8%，存在较大差距。

(五)集采供应数据报送不及时不准确现象依然存在。与兄弟单位的横向对比，会发现我集团公司的集采供应数据存在波动较大的不合理现象：前半年数据一直落后，三季度的数据爆发，走在前列，四季度稳步增加；个别公司有一季度无数据现象；个别公司月度物资集采供应额大于产值现象等。

2015年，集团公司物资系统将进一步推进物资精细化、集约化、标准化管理，加大集中采购力度，推进区域物资集中采购，各级物资管理部门要明确集中采购范围与权限，规范采购方式，充分利用股份公司、集团公司两级集中采购平台，严格按规定按层级有序实施集中采购，为集团公司创造更大的经济效益做出自己的贡献。

责任编辑：李旭东　                      联系电话：010-52256689

分送:集团公司领导，三总师副职，集团公司各部门，所属各单位 。

# Text boxes

内部资料

注意保管