中铁六局集团有限公司

物资信息简报(2016-4期 总39期)

中铁六局集团公司物资管理部

二〇一六年五月三十一日

前  言

中铁六局集团公司物资管理部和中铁六局集团物资工贸有限公司为加强物资系统的信息交流，物资管理信息简报将继续开办，希望指挥部、子分公司物资人员每月将本单位的物资工作、集采工作、近期计划，各项成绩、重大事件等信息及时报送给我们，欢迎大家涌跃投稿，投稿时间为每月20日前。

物资管理信息简报自2009年7月15日创刊后，已发表38期。在此期间，受到了集团公司各位领导和各位同事的关心，受到了各指挥部和子分公司各级物资人员的支持，希望我们的简报能够越办越好，越办越丰富，成为集团公司各位物资人员的喜爱读物和工作伴侣。

在新的一年，物资管理部和物贸公司感谢大家长久以来的厚爱与支持，同时也希望大家在2016年更加支持我们、多给我们提出宝贵建议和意见。

责任编辑：严永清 李旭东           核稿：武振亚　董占国

抄送:集团公司领导，各部门、各子分公司、局指挥部。

目    录

第一部分 物资集采信息	5

一、5月份物资集采供应信息	5

二、5月份电商采购额统计	5

三、5月份挂网招标工作	8

第二部分 物资管理信息	9

一、集团公司本月物资主要管理工作	9

二、集团公司下月物资工作计划	12

三、子分公司本月物资主要工作	13

四、子分公司下月物资工作计划	22

五、指挥部本月主要工作	27

六、指挥部下月主要工作	28

第三部分 物贸工作动态	29

一、提前谋划、保证施工高峰物料供应	29

二、中铁物资商城：完善用户体验 让“产品”更贴近用户…30

三、中铁物资商城截止目前线上交易额破2亿元	31

# 四、物资部全体员工为京张物资联采保驾护航…………………32

五、关于加工业开展的通讯报道………………………………	33

# 物资集采信息

一、5月物资集采信息

各子分公司具体完成情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 集采额（万元） | 完成比例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 年累 | 集采指标 | 完成率 | 年累产值 | 比例 |
| 1 | 北京公司 | 8543 | 35832 | 120000 | 29.86 | 119417 | 30.01 |
| 2 | 太原公司 | 15472 | 28878 | 112000 | 25.78 | 109081 | 26.47 |
| 3 | 呼和公司 | 7310 | 15930 | 84000 | 18.96 | 58732 | 27.12 |
| 4 | 天津公司 | 3839 | 13653 | 75100 | 18.18 | 75166 | 18.16 |
| 5 | 石家庄公司 | 6802 | 23189 | 70100 | 33.08 | 61723 | 37.57 |
| 6 | 电务公司 | 3046 | 18768 | 54400 | 34.50 | 44702 | 41.98 |
| 7 | 丰桥公司 | 7515 | 19853 | 35900 | 55.30 | 48969 | 40.54 |
| 8 | 建安公司 | 3727 | 12489 | 55000 | 22.71 | 46009 | 27.14 |
| 9 | 路桥公司 | 10892 | 28770 | 77700 | 37.03 | 101182 | 28.43 |
| 10 | 海外公司 | 1408 | 1476 | 28000 | 5.27 | 31506 | 4.68 |
| 11 | 交通公司 | 3541 | 13302 | 29400 | 45.24 | 70000 | 19.00 |
| 12 | 广州公司 | 3027 | 12930 | 53400 | 24.21 | 69026 | 18.73 |
| 13 | 铺架分公司 | 749 | 2281 | 5000 | 45.62 | 23028 | 9.91 |
| 14 | 合计 | 75871 | 227351 | 800000 | 28.42 | 858541 | 26.48 |

# 二、5月份电商采购额统计

各子分公司具体完成情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 年累统计 | 年指标(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目数 | 询价次 | 阿里巴巴专区 | 中铁物资商城 | 合计金额 | 年度指标 | 完成率 | 商城指标 |
|  |  |  |  | 询价金额 | 成交金额 | 成交金额 | 结算金额 |  |  |  |  |
| 1 | 北京公司 | 27 | 25 | 1231749 | 713528 | 62342105 | 19583684 | 20297213 | 9000 | 21.76 | 22.55 |
| 2 | 太原公司 | 24 | 1 | 40255 | 40255 | 39445073 | 39059554 | 39099809 | 8200 | 47.63 | 47.68 |
| 3 | 呼和公司 | 9 | 11 | 427650 | 300995 | 10639896 | 10639896 | 10940892 | 7000 | 15.20 | 15.63 |
| 4 | 天津公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8138441 | 8138441 | 8138441 | 5800 | 14.03 | 14.03 |
| 5 | 石家庄公司 | 25 | 0 | 0 | 336902 | 52789281 | 12791719 | 13128620 | 5800 | 22.05 | 22.64 |
| 6 | 电务公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921395 | 921395 | 921395 | 2200 | 4.19 | 4.188 |
| 7 | 丰桥公司 | 16 | 0 | 0 | 3065817 | 12722358 | 1872590 | 4938406 | 3200 | 5.85 | 15.43 |
| 8 | 建安公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5785711 | 1690271 | 1690271 | 4600 | 3.67 | 3.675 |
| 9 | 路桥公司 | 10 | 61 | 7196169 | 5189872 | 4893746 | 2485633 | 7675505 | 5700 | 4.36 | 13.47 |
| 10 | 海外公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 11 | 交通公司 | 15 | 407 | 9566832 | 5752861 | 4418761 | 4418761 | 10171622 | 4500 | 9.82 | 22.6 |
| 12 | 广州公司 | 10 | 198 | 1282894 | 1087670 | 4418128 | 4418128 | 5505798 | 3400 | 12.99 | 16.19 |
| 13 | 铺架分公司 | 6 | 16 | 51364 | 51364 | 437491 | 423991 | 475355 | 600 | 7.07 | 7.923 |
| 14 | 置业公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4868 | 4868 | 4868 | 2 | 24.34 | 24.34 |
| 15 | 信达公司 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 16 | 天易公司 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 17 | 设计院 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 18 | 物贸公司 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 2 | 0.00 | 50.00 |
| 序号 | 单位名称 | 年累统计 | 年指标(万元) |
|  |  | 项目数 | 询价次 | 阿里巴巴专区 | 中铁物资商城 | 合计金额 | 年度指标 | 完成率 | 商城指标 |
|  |  |  |  | 询价金额 | 成交金额 | 成交金额 | 结算金额 |  |  |  |  |
| 19 | 局机关 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 20 | 天津指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 21 | 太原指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 22 | 内蒙指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 23 | 石家庄指 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 24 | 蒙华指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 25 | 张呼项目部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 26 | 石济指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 27 | 梅汕指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 28 | 商合杭指 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 29 | 衢宁指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 30 | 蓟港指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 31 | 张唐指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 32 | 宁西指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 33 | 合福指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 34 | 昆枢指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 35 | 昆玉指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
| 36 | 丰西指挥部 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 | 0 |
|  | 合计 | 167 | 719 | 19796913 | 16539264 | 206957254 | 106448931 | 122988195 | 60050 | 17.73 | 20.48 |

# 三、5月份挂网招标工作

5月份，集团公司共挂网招标采购或竞争性谈判采购共27项，主要对主要物资在鲁班网、中铁六局物资网和中国采购与招标网进行了挂网。

| 序号 | 名称 | 挂网时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ·中铁六局集团广州公司广佛江快速通道BT项目物资竞争性谈判公告 | 2016-05-04 |
| 2 | ·中铁六局贵安新区茶园路西延伸段1标球墨铸铁管、电力保护单壁波纹管采购招标公告 | 2016-05-05 |
| 3 | ·中铁六局集团有限公司北京地铁六号线西延工程外环线京沪铁路立交桥改造工程项目自购物资招标二次公告 | 2016-05-05 |
| 4 | ·中铁六局集团北京铁路建设有限公司区域(京津冀)中小工程道碴竞争性谈判公告 | 2016-05-06 |
| 5 | ·中铁六局商合杭铁路站前十六标铺架分部灌浆料采购招标公告 | 2016-05-09 |
| 6 | ·中铁六局集团太原铁路建设有限公司衡阳滨江新区工程综合管廊主材采购竞争性谈判邀请书 | 2016-05-09 |
| 7 | ·中铁六局建安公司中铁.祥瑞城限价商品房工程钢材采购招标公告 | 2016-05-09 |
| 8 | ·中铁六局集团呼和公司兰州中川梁场物资采购竞争性谈判公告 | 2016-05-09 |
| 9 | ·中铁六局建安公司中铁祥瑞城限价商品房工程竞争性谈判邀请函 | 2016-05-10 |
| 10 | ·中铁六局集团太原铁路建设有限公司太原铁路枢纽新建西南环线工程商砼采购谈判公告 | 2016-05-10 |
| 11 | ·新建商丘至合肥至杭州铁路站前工程SHZQ-16标段二分部自购物资采购招标公告 | 2016-05-10 |
| 12 | ·中铁丰桥桥梁有限公司景德镇项目部砂石采购竞争性谈判公告 | 2016-05-12 |
| 13 | ·石家庄铁路建设有限公司新建铁路阳泉北至大寨铁路工程集采物资采购招标公告 | 2016-05-12 |
| 14 | ·中铁丰桥桥梁有限公司太原分公司自购物资谈判公告 | 2016-05-12 |
| 15 | ··中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司新建阳泉北至大寨铁路工程一标段工程砂石料竞争性谈判采购公告 | 2016-05-12 |
| 16 | ·中铁六局集团新建北京至张家口铁路工程河砂、碎石竞争性谈判采购公告 | 2016-05-16 |
| 17 | ·中铁六局集团北京铁路建设有限公司北京长安街西延引起丰沙线改建工程钢材采购竞争性谈判公告 | 2016-05-25 |
| 18 | ·中铁六局集团太原铁路建设有限公司太古供热项目隧道工程商品混凝土竞争性谈判采购公告 | 2016-05-25 |
| 19 | ·中铁六局建安公司中铁.祥瑞城限价商品房工程钢材采购招标公告 | 2016-05-25 |
| 20 | ·中铁六局建安公司中铁祥瑞城限价商品房工程 竞争性谈判邀请 | 2016-05-25 |
| 21 | ·中铁六局集团路桥公司淮南孔李淮河大桥工程物资竞争性谈判邀请 | 2016-05-25 |
| 22 | ·中铁六局集团有限公司衢宁铁路工程站前1标工程项目中空锚杆、波纹管二次招标公告 | 2016-05-27 |
| 23 | ·中铁六局集团广州公司广佛江快速通道BT项目物资竞争性谈判公告 | 2016-05-27 |
| 24 | ·新建北京至张家口铁路工程1～8标段自购物资联合采购（二次）招标公告 | 2016-05-30 |
| 25 | ·中铁六局路桥公司玉磨铁路项目经理部工程台车采购谈判公告 | 2016-05-30 |
| 26 | ·中铁六局集团有限公司哈尔滨铁路局道口平改立工程钢材采购竞争性谈判公告 | 2016-05-30 |
| 27 | ·中铁六局集团石家庄公司新建石家庄枢纽工程还建房屋工程集采物资采购招标公告 | 2016-05-31 |

# 物资管理信息

# 一、集团公司5月物资主要管理工作

一是股份公司对蒙华铁路进行成本管理专项调研中发现存在以下问题：

1．关于地材合同，没有按照股份公司要求与中铁物贸公司签定三方协议，没有对项目地材质量与价格进行监管。内部有物贸公司、指挥部、项目部的三方协议，外部有物贸公司与供应商的合同，实际操作由供应商给项目部开具发票，而项目部与供应商没有直接关联合同或协议，有审计风险；

2．关于周转材料，管理还不完善，有台帐无摊销方案，有进场记录无调拨、领用手续，现场由技术与领工员进行调剂，并没有物机部参与，易造成周转材料的丢失与损耗；

3．关于钢筋加工厂，作为实验室的课题，过程留存资料匮乏，项目部与加工厂、架子队的经济关系与考核体系没有建立，钢筋超耗控制项目部没有与加工厂签订相关协议条款，责任不明确；

4．关于物资成本管理。钢筋三个集中管理即“集中采购、集中加工、集中配送”初显效果，钢筋损耗系数由1.5%降到0.28%，这种模式为钢筋消耗控制起到引领作用；混凝土超耗严重，主要是隧道喷射混凝土与桩基混凝土，要求改变施工方法、改进施工工艺，加强操作人员的培训，结合进场物资改善现场配合比，利用写实手法测定实际的损耗系数，动态调整，利于现场管控；

二是组织梅汕铁路工程主要物资钢材、水泥、粉煤灰等招标、开标、评标工作，作为京张铁路主要物资联合采购的练兵场，相关组织与相关人员进入角色，全程参与，在熟悉自己职责的同时，查找不足，为实现京张联合采购的开门红奠定基础；

三是加强“营改增”知识的学习、培训，指导系统正确认

识营改增的意义，正确理解营改增的内涵，正确操作相关业务，不能出现应对不当而造成成本加大的现象；

四是完成三个项目招标，包括北京公司长安街西延工程钢材招标；梅汕铁路主要物资钢材、水泥、粉煤灰的招标（水泥有两个包件不足3家，现场流标）；丰桥公司太原梁厂的主要物资招标。

五是参加集团公司组织的对重点铁路项目督导、检查、推进活动；

六是对于新开工项目，要求相关参建公司做好物资管理策划，进行相关制度的管理交底，进一步明确采购权限，规范物资管理行为。从源头抓起，按照精细化管理与标准化管理的要求，扎实做好系列工作；

七是5月17日至21日，组织开展了京张联合采购开评标会；

八是5月17日京张地材在鲁班网进行了挂网竞争性谈判采购；

九是京张主要物资联合采购招标后续工作。

各标段的投标文件、评标表格和评标报告均由京张指挥部进行送达，其中评标表格和评标报告保存了扫描件电子版，以备日后备查；

编制了评标结果公示，并征求了各标段的意见，目前各标段均已盖章认可了评标结果公示，只等我们二标认可即可以挂网公示；

对计划公示的中标单位的投标保证金进行了梳理，对未交投标保证金的单位进行了联系，现已补交了保证金；

十是对流标的包件编制了京张联采二次招标文件和招标公告，并经各标段和业主审核通过，挂网进行二次招标采购；

十一是根据股份公司采管部通知要求，对2015年巡视中发现的物资问题要求各相关单位提供了整改到位资料，确保问题得到彻底解决，同时要求各单位举一反三，迅速整改各项检查中发现的问题，使全局物资工作不断提高和规范；

十二是5月24日，将商合杭、和邢铁路的两个物资定价和供应模式的会议纪要在广讯通走完电子公文流转程序，下发至相关单位，同时将书面资料交给了业务部；

十三是5月25日，对丰桥公司商合杭项目所用预埋件的自加工申请进行了批复，经公文流转系统审批后转发直丰桥公司；

# 二、集团公司下月物资工作计划

1.继续参加集团公司组织的对重点工程项目进行督导推进会议；

2.做好6月份各项报表的编制；

3.做好京张铁路主要物资二次招标、评标工作；

4.做好各单位的督导帮扶；

5.参加集团公司一季度成本分析会。

# 三、子分公司本月物资主要工作

# （一）北京公司

1. 根据公司日常管理工作要求,完成成本信息系统录入审批管理工作,配合各单位完成结算付款管理工作。

2. 根据集团公司物资管理要求,持续推进物资合格供方注册上报工作，积极推进中铁六局物贸商城采购管理。

3．根据公司培训管理要求,整理上报物资管理软件培训资料。

4. 根据集团公司及公司物资管理要求，发布周转材料及主要物资、二三项材料采购限价文件。

5. 根据公司管理要求，完成制度梳理及资料报送工作。

6．根据公司物资管理要求，整理废旧物资处理相关资料，加强废旧物资管理工作。

7. 根据公司管理要求，参加公司财务部组织的增值税改革相关知识及管理要求培训工作。

8．参与公司成本合同部组织的2016年1季度项目成本分析管理工作。

9.组织钢筋招标及道砟竞争性谈判比价采购管理工作。

# （二）太原公司

1、迎接股份公司对蒙华项目部调研。

2、抽调人员配合集团公司进行物资管理大检查。

3、筹备物资管理“提素”组暨2016年二季度物资系统培训会。

4、根据“营改增”工作整体部署，对供应商信息进行梳理分析。

5、参加公司组织的京张项目部成本信息系统培训。

6、做好股份公司精细化督导巡视组精细化管理检查准备工作，接受股份公司精细化督导巡视组对西南环、太古、蒙华项目部精细化管理检查。

7、接受集团公司对朔山、西南环、阳安、成峨项目部督导推进。

8、转发集团公司物资价格控制、消耗控制管理办法；下发太原公司2016年2季度物资采购及周转料租赁限价。

9、准备2016年全国工程建设优秀QC小组交流会相关资料。

10、参加公司组织的营改增培训会。

11、对青岛项目部电缆槽进行竞争性谈判，对衡阳项目部砼、钢材进行挂网。

12、前往太原铁路局动车所、工务段、机务段料库对其仓储设施进行参观学习。

13、参加公司组织的新店北街项目施工调查。

14、组织霞凝项目部钢材、建安项目部钢材、太古项目部型材、市政卧虎山项目部地材、衡阳项目部混凝土竞争性谈判。

15、确定太古项目部电力材料采购方案，编制招标文件。

（三）呼和公司

1、转发集团公司《营改增每日小贴士》学习资料，要求各项目部认真学习，做好营改增相关工作。

2、编制下发《呼和公司二季度主要物资限价及周转材料指导价格》，要求各项目部严格遵照执行；核对项目部已经注册合格供应商的准入情况及发票的开具、未准入名单及资料报送情况，加快供应商准入办理；督促新开工程项目部引导供应商注册合格供方。

3、组织商合杭项目部土工材料招标采购事宜，并在鲁班网上进行挂网招标，公告发布时间5月9日，开标时间5月28日；组织中川梁厂物资采购的招标采购事宜，于5月18日进行开标工作，圆满完成了此次物资招标采购。

4、对新疆G314项目迎接巡视组检查进行指导，规范项目部物资采购流程，加强项目部物资管理意识。

5、结合集团公司物资大检查情况，公司物资管理部收集整理受检的3个项目在物资管理过程中的得与失，编制并下发《集团公司物资大检查（呼和公司）情况通报》，要求各项目部结合通报内容发现和研究物资管理过程中的问题，高度重视物资管理工作，积极持续改进，提高物资管理水平。

6、编制并报送《呼和公司5月份网络竞价采购统计表(月报)》；编制并报送物资月度集采报表及经营指标月报。

# （四）天津公司

1、参加公司二季度施工综合大检查，并开始对各项目的季度考核工作；

2、参与和审核各新开工程的责任成本编制工作；

3、提前对天津忠旺铝业项目部进行问题排查，迎接股份公司巡视组的督导巡视工作；

4、迎接股份公司第二巡视组对天津地铁6号线项目部的巡视督导工作；

5、重点帮扶和梳理商合杭项目物资管理内容，迎接6月2日的现场观摩会；

6、组织了张呼项目部和商合杭项目部之间的钢模板改造、调拨工作，有效提高周转材料利用率，降低项目成本；

7、参加集团公司组织的营改增知识培训，并组织物资部全员学习，为营改增推行做充分准备。

# （五）石家庄公司

1.按照石家庄地铁1号线工期要求及公司领导要求，派人盯控石家庄地铁工程主要物资的采购供应。

2.按照公司领导要求，分别派人参加和邢、石济、石济代建、商合杭、准朔、石家庄地铁等项目的督导组，做好迎接集团公司检查准备。

3.按照公司领导要求，协调第四项目部石家庄货迁工程甲控物资移交。

4.按照公司领导要求，重新审核各项目上报集团公司审计问题系统整改情况

5.按照公司管领导要求，协调临县北专用线工程主要物资供应。

6.根据年度工作计划和重点工作安排，组织了公司所属各项目部物资设备系统管理人员的集中培训。

7.根据公司财务部通知要求，参加公司组织的“营改增”培训。

8.根据集团公司批复，组织了第八项目部天山大街工程商品混泥土招标、邯郸站改工程地面砖、钢材两类物资的挂网招标工作。

9.协助集团公司组织石家庄地铁工程自流屏等物资在北京挂网招标工作。

10.邯郸站改、阳大等工程项目主要物资招标准备工作。

12.按照公司领导要求，参加公司组织的一季度各项目经济活动分析。

13.参加股份公司劳模表彰视频会。

15.发布公司二季度主要物资、周转材料限价及二三料指导价。

16.按集团公司要求，及时上报各项统计报表和信息资料。

17.关注石家庄地铁1号线物资管理情况，及时向地铁指挥部上报各种报表。

# （六）路桥公司

1、做好月份集采物资的对账、结算及调拨工作。

2、做好月份各种物资报表的收集、汇总、统计上报工作。

3、参加公司组织的三个审计组对各项目部的检查工作。指导项目部完善审计资料。

4、组织参与第一项目管理部大西客专工程钢材的招标及混凝土的竞争性谈判工作。

5、为配合“营改增”工作，对公司在用供应商的基础信息进行摸底统计，并上报供应商信息管理登记表。

6、配合工经部对公司所属在建项目部的结转剩余工作量进行摸底并了解所需物资情况。

7、督促指导汶马项目部对集团公司物资大检查中存在的问题进行整改并验证。

8、通过视频的方式组织公司物资系统人员进行业务培训，提高物资管理水平。

9、组织参与神华项目部轨枕的竞争性谈判工作。

10、收集整理物资内业资料，接受集团公司组织的经济责任审计工作。

11、根据供应商管理办法的要求，对项目部上报的5家供应商资料进行审核，完成网上注册及线下会签。

（七）丰桥公司

1、丰桥公司物资管理部于2016年5月3日，组织对天津滨海新区分公司、吴桥制梁分部、漳平项目部的地材竞争性谈判进行开标,谈判编号为：FQBHDC-2016-010。整个开标过程在丰桥公司纪委的监督下进行。所有评标专家均从集团公司评标专家库中抽取。中标单位经对投标方资料证明严格评审最终确定。采购招标全过程严格按照集团公司物资集中采购相关规定进行，做到公开、公平、公正。

2、2016年5月6日上午10：00时，公司物资部组织在中铁六局物贸公司集采中心进行了对太原分公司招标编号为：FQTYWZ-2016-045的自购物资进行开标、评标工作。整个开标过程在集团公司专家和物贸公司纪委的共同监督下进行。所有评标专家均从集团公司评标专家库中抽取。采购招标全过程严格按照集团公司物资集中采购相关规定进行，做到公开、公平、公正。中标单位经对投标方资料证明严格评审最终确定。

3、制定下发2016年二季度公司主要物资、二三项料、周转材料采购限价文件。

4、根据集团公司项目督导检查要求，对商合杭、景德镇、德州、太原、夹江等项目物资管理工作情况进行了现场检查，发现问题及时要求进行了整改。

5、完成商合杭（广德梁场）钢模型配备工作。

6、对成本信息系统1.0、2.0中各项目物资采购合同、物资采购结算等数据进行审核。

7、认真收集、汇总、上报物资管理相关报表及资料。

（八）建安公司

1.对昆明新南站东、西广场工程项目用商砼、商丘田园社区工程项目用防火门、寻甸县中医院康复中心项目及寻甸县中医院医迁建工程项目商砼的物资进行招标采购工作。

2.转发并学习了集团公司下发营改增小贴士——发票篇、营改增小贴士——供应商选择篇、营改增小贴士——办公用品篇、营改增小贴士——通行费篇，加强了对公司营改增后物资系统所涉及的业务及流程的学习。

3.对2016年1季度的物资成本分析情况进行通报，并要求项目部按通报情况重新修改整理物资成本分析报告。深入推进物资精细化管理，进一步规范物资成本管理, 全面提升物资管理工作。

4.督促并指导额哈铁路项目进行物资自查，并完善管理资料。

5.对石家庄中铁·祥瑞城项目限价商品房项目部进行督导及检查。

6. 对秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目部进行督导及检查。

7.对集宁项目部进行内部审计。

8.根据公司专项会议的要求，对额哈项目部相关资料进行指导梳理。

8. 为做好迎接国家审计的准备工作，对项目部开展审计问题整改落实专项督导检查。

（九）交通公司

1、积极配合局关于对我公司衢宁、南龙、阳安项目重点工程开展督导推进工作。

2、对已完工合福项目部的周转材料和剩余物资进行调拨。

3、	配合财务部成立财经检查小组对南龙、衢宁项目项目进行财经检查工作。

4、	督促张呼、太原项目进行财经检查工作问题整改；

5、本月完成对衢宁项目部台车及墩柱模板招标工作。

6、本月完成网采付款金额为2462773.7元，南龙总付款242056元，阳安总付款40920元，张呼9600元，郑州总付款89000元，海启总付款925629元，太原总付款1030697元，成都总付款124871.7元

7、阳安项目地材集采申请完成；

8、太原、兰州项目物资管理交底完成

9、培训新成立公司物资系统人员管理工作。

10、完成了本月上报各类相关报表、数据统计工作。

11、完成物资管理部日常工作。

（十）铺架分公司

5月份铺架分公司机械物资部主要进行了一下几项工作：

1.督促项目部完成了铺架公司督导组督导检查物资问题整改回复工作。

2.完成了哈尔滨道口平改立工程钢材和水泥的招标工作。

3.完成了商合杭支座灌浆料的招标工作。

（十一）广州公司

1. 完成广佛江项目部钢模板招标工作，针对近期原材料价格浮动大的问题，此次招标的结算单价采取浮动价格，即以我的钢铁网太原地区太钢5.7mm热轧卷板单价+厂家综合费用。

2. 完成广佛江项目部混凝土管桩招标工作。

3. 完成贵安新区茶园路改造项目部球墨铸铁管和电力管招标工作。

4. 发布广州公司2016年二季度主材、周转材料采购（租赁）限价。

5. 通报2016年4月份各项目部物资基础工作完成情况、集中采购完成情况、电子商务采购完成情况。

6. 对2016年1季度经济活动分析中存在潜亏的广中江项目部进行对点帮扶，从主材采购、周转材料使用管理、搅拌站管理等环节入手，降低剩余工程成本，制止潜亏。

7. 组织全体物机人员视频宣贯集团公司《物资价格管理办法》和《物资消耗管理办法》。

8. 组织南宁项目部对商品混凝土、碎石价格进行市场调查，将商品混凝土的结算模式改为动态调整，即按南宁市造价信息价格下浮20%，更有利于价格控制。

# （十二）海外公司

2016年5月海外工程有限公司物资设备部主要从事了以下几项主要工作：

1、签订越南河内轻轨项目道岔采购合同。

2、做好第一批钢轨、扣件的集货发货等相关工作。

（十三）电务公司

1、为保障京张工程项目拆迁过度工程7月13日的顺利开通，积极做好自购物资的采购工作。

2、为保障成峨6月1日部分站的开通，积极做好物资供应保障工作。

3、为保障石济6月7日部分工程的开通，积极做好物资供应保障工作。

4、对还没有注册准入的供应商进行通知准入。

5、对分公司下属各项目进行检查，督导。

# 四、子分公司下月物资工作计划

（一）北京公司

1. 根据成本信息系统使用管理要求,开展常规物资信息录入工作，持续推进1.0及2.0成本信息系统使用管理工作；完成非上线物资付款审批管理工作。

2. 根据公司审计管理工作要求，持续完成对项目部的物资检查整改落实工作。

3. 组织实施2016年上半年物资培训管理工作。

4. 努力解决项目部的钢材、水泥、混凝土、周转材料等集采物资的应急采购及供应工作。

5. 筹备营改增有关物资合同、发票，付款等问题调整解决方案；落实营改增要求的合格供应商两表的填报工作。

6.做好集团公司督导检查迎检工作。

7.协调衢宁及唐山二环路工程高墩模板的方案确定及合同签订工作。

8.抽调人员配合集团公司物资部进行京张工程的集中联合招标。

9.协调人力资源部门解决项目部物资人员短缺及流失问题。

10.继续协调物贸公司水泥换商混的合同的执行、钢筋断供问题。

11.督办项目部防洪物资的准备工作。

12.落实股份公司采管函〔2016〕9号 关于报送巡视问题整改情况通知要求。

# （二）太原公司

1、迎接股份公司精细化督导巡视组精细化管理检查。

2、组织开展物资管理“提素”组暨2016年二季度物资系统培训。

3、迎接集团公司对重点工程督导推进检查。

4、对京张项目部物资料库进行规划。

5、对衡阳项目部钢材、太古项目部混凝土进行挂网招标。

（三）呼和公司

1、关注各新开项目部前期物资需用及供应的情况，做好项目组建初期各项工作的推进；及时收集项目主要材料供应方式及采购计划，组织采购计划的报送及招标准备。

2、做好公司物资管理部各项年中报表的资料汇总编制工作，重视过程中管控，提高物资管理水平。

3、盯控商合杭项目部土工材料投标结果、合同签订及物资供应情况；盯控各项目部物资供应情况，保障施工顺利进行。

（四）天津公司

1、针对汛期施工的各项目防汛物资储备情况进行摸底检查，确保防汛物资齐全到位；

2、提早开始督促各项目的二季度物资成本分析工作，对个别项目进行重点帮扶和指导；

3、继续开展针对审计工作的自查自纠，对各项目的自查和整改情况持续关注，重点督促整改。

# （五）石家庄公司

1.按集团公司要求，参加集团公司物资工作会议。

2.根据集团公司委托，组织各项目部主要材料招标采购工作。

3.根据集团公司批复，组织阳大等工程项目的集采物资挂网招标工作

4.各项目部主要物资的协调供应，主要是路外项目部。

5.按照公司领导要求及石家庄地铁项目节点工期安排，盯控石家庄地铁工程主要物资的采购供应工作。

6.公司物资采购资金管理办法的拟定。

7.按集团公司要求积极推进公司集中采购和非集采物资的电子商务采购工作。

# （六）路桥公司

1、组织召开公司4月份物资成本分析会。

2、组织参与新建玉溪至磨憨站前工程YMZQ-1标段主要物资的招标工作。

3、结合现场管理的实际，对公司现有的废旧物资管理办法进行修改。

4、组织参与淮南项目部废旧物资的竞价处理工作。

5、组织参与淮南项目部水泥、碎石的竞争性谈判工作。

（七）丰桥公司

1、组织太原项目钢材、锚具竞争性谈判工作。

2、组织景德镇项目地材竞争性谈判工作。

3、督促项目完成集团公司督导检查问题整改。

4、继续督促各项目在中铁物资商城开展二三项料采购工作。

（八）建安公司

1.组织协调各项工程集采物资采购供应工作。

2.对石家庄中铁祥瑞城工程项目用商砼、钢材进行挂网招标。

3. 推进鲁班网昆明项目用电梯招标采购挂网工作。

4. 为做好迎接国家审计的准备工作，对项目部开展审计问题专项督导检查，并落实整改，形成闭环。

# （九）交通公司

1、继续盯控各项目部成本信息系统1.0、2.0的录入工作。

2、配合公司工经部对我公司海启项目部下达责任成本工作。

3、总结物资管理大检查活动提出问题形成报告对所有项目部通知工作。

4、继续配合财务部财经检查小组检查工作。

5、完成西安地铁项目部水泥钢材在鲁班网上的招标工作。

6、督促并完成阳安项目部砂石料在鲁班网上招标工作。

7、完成海启项目部钢材、水泥、支座、钢绞线、粉煤灰等在鲁班网上的招标工作。

8、督促南龙、衢宁项目进行财经检查工作问题整改；

9、继续完善公司重组过程中物资部的各项工作。

10、继续培训新成立公司物资系统人员管理工作。

11、继续做好上报各类相关报表、数据统计工作。

# （十）铺架分公司

1. 完成锡澄运河黄石大桥项目计划上报工作。

# （十一）广州公司

1. 由公司组织，到中铁一局广州公司对标学习，学习股份公司先进单位的管理经验，取长补短，提升我公司的物资管理水平。

2. 进行原材料报验大检查工作，加强原材料质量管控，避免不合格材料进入工程实体。

3. 清理田阳、昌栗、茂湛等三个收尾项目的物资遗留问题，包括封账协议签订、外欠款核实、资料归档等。

4. 配合集团公司督导组对东海岛铁路工程项目部的督导工作。

5. 组织广州公司钢模板框架协议招标采购，并积极推进其他通用物资的框架协议采购，缩短采购时间，提高工作效率，更好地为施工生产服务。

6. 按照公司工作安排，推进物资的现场标准化管理。

（十二）海外公司

1、越南河内轻轨项目第二批钢轨发货。

2、通信信号专业光电缆及电缆槽招标。

（十三）电务公司

1、对项目进行检查督导。

2、做好营改增工作。

# 五、指挥部本月主要工作

（一）蒙华指挥部

1.针对项目一分部水泥供应不及时问题，多次约谈联采水泥厂家尧柏水泥集团，积极向供服机构、晋豫指挥部反映问题，形成了保障水泥供应的会议纪要。

2.参加了局督导组以及项目管理实验室执法检查组对项目的检查。

3.参与了项目部项目管理实验室活动阶段小结

（二）蓟港指挥部

1、根据公司管理要求，进行月末物资盘点工作。

2、根据公司管理要求，每月进行中铁物资1.0、7.0系统的录入工作。

（三）昆明枢纽工程指挥部

1、配合集团公司第二督导检查组检查路桥公司昆明枢纽项目部的物资情况。

2、与建设指挥部和甲供料厂家协调联系昆明站、昆明西站的钢轨、道岔、岔枕等甲供料。目前昆明西站改造所用的甲供料已经基本到位，昆明站的预计在6月中旬到位。

3、报建设指挥部昆明东站上行调车场及外绕线甲供料计划。

# 六、指挥部下月主要工作

（一）蒙华指挥部

# 1.迎接晋豫指挥部6月份安全、质量大检查，组织做好原材进场质量把关。

# 2.参加中国中铁蒙华项目供应中心粉煤灰招评标工作。

# 3.协调砂石料供应问题。

# 4.约谈粉煤灰、外加剂厂商加强质量控制。

# 5.盯控二衬台车、桥梁钢模板进场进度以及水沟电缆沟槽加工进度。

（二）蓟港指挥部下月主要工作

1、组织协调各项工程集采物资采购供应工作。

（三）昆明枢纽工程指挥部

# 1、继续顶控昆明站所需的剩余甲供料,及昆明东站上行调车场及外绕线线上料的到货情况。

# 2、配合建设指挥部整理2014年、2015年的甲供料调差工作。

# 物贸工作动态

# （一）提前谋划、保证施工高峰物料供应

随着5月份施工旺季的到来，各个重点工程掀起大干高潮，石济客专、张呼客专、梅汕铁路、商合杭铁路等重点工程用料出现井喷的态势，物贸公司业务部积极筹措、提前计划，在料源协调、资金协调、服务协调方面做足功课，提前计划资金需求，狠抓供料落实情况，目前每周仅钢材的供应量突破8000吨。

针对目前个别工号资金紧张的情况，物贸公司业务部开辟新的供应渠道，积极招募有实力、有能力、服务质量好的供应商，最大限度的保证现场施工需求，为完成2季度施工经营目标作出了突出贡献。

# （二）中铁物资商城：完善用户体验 让“产品”更贴近用户

中铁物资商城经过2年的运营发展，用户数据以及运营数据不断在提高，随着各项数据的提高，在运营过程中，也发展了存在的诸多问题和不足。

无论是虚拟服务，还是实体服务，在实现的过程中都存在着可以改善的细节，这些都是提升用户体验的机会。不管什么行业，对每个商家来说，技术革命的影响是长期的，平等的。在技术条件相差不大的时候，我们通过产品的体验设计，有效提升用户体验，让用户感觉更愉悦、更有价值，这是建立品牌、建立口碑的一种有效方法。

# （三）中铁物资商城截止目前线上交易额破2亿元

日前，国务院印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，提出“到2018年底，制造业重点行业骨干企业互联网‘双创’平台普及率达到80%”的目标。

中铁物资商城作为中铁六局的电商平台积极落实响应国家号召，用坚实的数据基础将“双创”深刻落实；据中铁物资商城周报数据显示，截止到2016年5月26日，中铁物资商城线上2016年交易额突破2亿3千万。

# (四)物资部全体员工为京张物资联采保驾护航

冬季奥运会将在3年后盛大举办，六局有幸为奥运进行基础支持建设,参加京张铁路的施工建设。物资部着眼全局从本职出发，为京张铁路物资联采工作提供全方位助力。

京张工程作为奥运项目，工程工期要求严格，工程质量要求高，环境保护要求严格，对工程单位是一大挑战。物资部作为物资采购的主导部门全力为京张工程提供支持。京张公司委托六局组织全线路8个标段主要物资联采招标工作。物资进场直接影响施工进度，业主的信任在肩，部门全员5月将大部分精力集中于京张联采。在确保日常工作的前提下，优先解决京张联采中的各项难题。从工作人员配置到场馆地点选择，从办公设备采购到评委专家行程，全方位立体化从各个角度确保联采工作的圆满完成。

# （五）关于加工业开展的通讯报道

由于实际加工现场场地有限，之前货物及时供应，本月加工厂在月底刚收到计划开始加工生产供货，加工过程中注重日常设备管理与维护及安全管理。截止到2016年5月30日共计加工生产10.1万米金属波纹管，创产值54.9万元；由于之前能按质按量完成计划，使得各个项目部对公司的产品以及服务满意都有很大提升，并得到了一致的好评。

# Text boxes

内部资料

注意保管